
山西保利铁新煤业有限公司
新建煤矸石综合利用项目
竣工环境保护验收调查报告

(备案本)
山西保利铁新煤业有限公司
二〇二五年六月

目  录

1前  言


4第一章  总则


41.1编制依据


51.2调查内容及原则


61.3调查方法


91.4调查范围、调查因子和验收标准


121.5环境敏感目标


121.6调查重点


15第二章  项目周围环境概况


152.1地理位置


152.2自然环境概况


27第三章  工程调查


273.1 工程建设概况


373.2工程主要变更情况


38第四章  环境影响评价文件及其批复文件回顾


384.1环境影响评价文件主要结论


464.2环境影响评价文件的批复文件要点


484.3环境影响评价文件提出的环境保护措施落实情况


484.4环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况


51第五章 生态影响调查


515.1生态现状调查


565.2施工期生态影响调查及环境保护措施有效性


575.3土壤现状调查及监测


585.4生态影响调查结论及整改建议


59第六章  地下水环境影响调查


596.1地下水环境现状调查


636.2施工期地下水环境影响调查及环境保护措施有效性


636.3运行期地下水环境影响调查及环境保护措施有效性


686.4地下水环境影响调查结论及整改建议


69第七章  地表水环境影响调查


697.1地表水环境现状调查


697.2施工期地表水环境影响调查及环境保护措施有效性


707.3运行期地表水环境影响调查及环境保护措施有效性


71第八章  大气环境影响调查


718.1大气环境现状调查


718.2施工期大气环境影响调查及环境保护措施有效性


718.3运行期大气环境影响调查及环境保护措施有效性


748.4大气环境影响调查结论及整改建议


75第九章  声环境影响调查


759.1声环境现状调查


759.2施工期声环境影响调查及环境保护措施有效性


759.3运行期声环境影响调查及环境保护措施有效性


779.4声环境影响调查结论及整改建议


78第十章  固体废物环境影响调查


7810.1施工期固体废物境影响调查及环境保护措施有效性


7810.2运行期期固体废物境影响调查及环境保护措施有效性


7810.3固体废物环境影响调查结论及整改建议


79第十一章  环境管理、环境监测及环境监理落实情况调查


7911.1建设单位环境管理状况


7911.2环境监测计划落实情况调查


8011.3突发环境风险事故防范措施落实情况调查


83第十二章  公众意见调查


8312.1调查目的


8312.2调查对象


8312.3调查内容及方式


90第十三章  调查结论与建议


9013.1 结论


9013.2 存在问题及整改要求


9113.3 项目竣工环境保护验收调查结论




附件：
1、营业执照；

2、环评批复（市环函[2021]44号）；
3、环评批复（市环函[2022]32号）；

4、排污许可证；
5、竣工验收监测报告；
6、竣工保护验收意见。
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。
前  言

山西省是我国煤炭产量大省，是我国最主要的煤炭能源基地，其资源非常丰富，近年来产量已超过9.63亿吨。随着煤炭生产的不断扩展，煤矸石的产生量与日俱增，煤矸石产生量按原煤产量的15%计，每年煤矸石至少增加1.44亿吨，长年积累下来煤矸石总量会越来越多，如不能妥善处理，将会大量侵占土地，而且一直会持续增加。这样大量的煤矸石已严重地污染了环境，并侵占了大量的土地和农田，破坏了土地资源，如不加紧有效利用，将影响煤炭工业的正常发展，影响周围环境质量。

灵石县国土面积达180.21万亩，其中农用地86万亩，含耕地52.7万亩，林地32.46万亩，牧草地81万亩；建设用地6.5万亩，未利用地87.5万亩。同时，还有相当一部分属于滩涂，山地，可开垦为耕地、林地的后备资源较多。
灵石县两渡镇新庄村村委会为解决本村土地资源相对短缺问题，并为村民谋取福利，决定委托山西保利铁新煤业有限公司在晋中市灵石县两渡镇新庄村北侧3.23km处的荒沟内新建新建煤矸石综合利用项目。2020年11月6日，灵石县行政审批服务管理局对本项目出具了山西省企业投资项目备案证，项目代码为2020-140729-77-03-022594。2021年3月2日，晋中市生态环境局以市环函[2021]44号文出具了“山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目环境影响报告书的批复”。该项目总投资952万元，其中环保投资40.5万元，总占地面积3.78h㎡，填埋量37.8万m³、复垦面积3.78h㎡，复垦方向为耕地和草地（耕地3.46h㎡、草地0.32h㎡）。在项目计划实施过程中，由于运矸道路坡度较陡、路途较远，山西保利铁新煤业有限公司拟将“煤矸石综合利用项目”建设地点变更至灵石县两渡镇新庄村北侧1.4km处的天然坑洼区。
本次变更的主要内容为：项目选址（由灵石县两渡镇新庄村北侧3.23km处变更为灵石县两渡镇新庄村北侧1.4km处）、占地面积（由3.78h㎡变更为6.78h㎡）、填充量（总填充量由37.8万m³变更为81.87万m³，总覆土量由8.4万m³变更为18.50万m³，煤矸石填充量由29.4万m³变更为63.37万m³）、堆渣高度（由30.5m变更为29m）、项目总投资（由952万元变更为1300万元）、环保投资（由40.5万元变更为140.5万元）、建设周期（由现在的1.8年变更为3.8年）、复垦规模（由现在的耕地3.46h㎡、人工草地0.32h㎡变更为耕地4.81h㎡、人工草地1.97h㎡）、挡矸墙（高度由6m增加到18.682m，基础埋深由3m增加到3.682m，地面出露由3.0m增加到15m，长度由22m增加到67m）、挡水墙（长度由16m减少至10m）、截排水沟（断面尺寸变小、长度增加，具体为：截水沟底宽由0.7m变更至0.5m，顶宽由2.0m变更至1.3m，深由1.3m变更至0.8m，长度由1700m增加至1890m）、马道排水沟（长度减少，具体为：长度由1202m减少至260.1m）、涵洞（直径减少、长度增加，具体为：直径由1.8m减少至1.2m，长度由682m增加至746m）、消力池（断面尺寸变化，具体为：长由6.6m增加至9.5m，宽由2.0m增加至3.0m，深由1.2m增加至1.5m）。其余内容均不变更。

山西保利铁新煤业有限公司于2021年8月正式委托山西清韵环保科技有限公司承担本项目的变更环境影响评价。2021年12月山西清韵环保科技有限公司编制完成《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目变更环境影响报告书》，2022年1月24日，晋中市生态环境局以市环函[2022]32号文对该项目报告书进行了批复。
2023年10月13日，山西保利铁新煤业有限公司与灵石县平移矸石治理有限公司签订协议，明确本项目的实际建设及运营由灵石县平移矸石治理有限公司负责。2025年1月22日，晋中市生态环境局对本项目核发了排污许可证（证书编号：91140729MACRK59U90001V）。
本项目于2023年10月开工建设，2024年12月，沟口挡矸墙工程等环境保护设施主体工程基本完工，项目主体及环保工程基本满足矸石倾倒条件，下一阶段随着矸石逐步倾倒、形成马道及多层台阶，企业需进一步完善环保工程，比如两侧截水沟建设、马道排水沟建设、边坡防护建设，并最终进行土地复垦。本次验收调查为项目环境保护设施初步验收调查，重点调查现阶段环保设施是否满足矸石倾倒条件，为项目进入矸石倾倒阶段提供依据。因此，本次环境保护设施验收范围主要包括挡矸墙工程、排水工程及配套运矸道路工程等；边坡防护工程、马道排水沟工程、土地复垦等工程不在本次验收调查范围内。此外，根据环评要求，工程前期场底碾压覆土采用场内开挖黄土，现阶段场地未设取土场，因此取土场亦不在本次验收调查范围内。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.22）的有关规定，按照建设项目中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度的要求，需查清工程在施工过程中对环境影响报告书及其批复中所提出的环境保护措施的落实情况，调查分析该工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，以及是否已采取行之有效的预防、减缓和补救措施。本次调查为该工程全面做好环境保护工作并进行竣工环境保护验收提供技术依据。山西保利铁新煤业有限公司自行承担其矸石综合治理项目竣工环境保护验收调查工作。

调查工作开始后，我公司立即开展了工程资料收集和现场调查等工作，对其设计、环评报告书及其批复中所提出环境保护设施及措施的落实情况、受工程建设影响的环境敏感点的环境现状、工程建设的生态影响及其恢复状况、工程的污染源分布及其防治措施等方面进行了详细调查，编制了本项目竣工环境保护验收监测方案。
2025年5月13日至23日，我公司委托山西中科检测科技有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收现场监测。同时，开展了本项目公众意见调查工作，认真听取了地方环保部门和当地群众的意见，在此基础上编制完成了《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目竣工环境保护验收调查报告》。
项目现阶段实际建设总投资200万元，工程为环保治理项目，工程投资全部计为环保投资，实际环保投资200万元，占项目实际建设总投资的100%。
经与山西保利铁新煤业有限公司及灵石县平移矸石治理有限公司沟通，本次竣工环境保护验收主体仍为山西保利铁新煤业有限公司。

第一章  总则

1.1编制依据

1.1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日（修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日（修订）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正）》，2016年11月7日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日（修订）；
（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（7）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.22）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

（11）《山西省环保厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函[2018]39号）；

1.1.2技术依据

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ864-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T 394—2007）；

（10）《中华人民共和国土地管理法实施条例》，1998年12月；

（10）《土地复垦条例》，国务院第592号令，2011年3月5日；

（11）《土地复垦条例实施办法》，国土资源部，2013年3月1日；

（12）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（13）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（14）《山西省土地复垦实施办法》，山西省人民政府，1995年8月29日。

（15）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（16）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；
（17）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）。

1.1.3项目任务依据
1、《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目环境影响报告书（报批本）》，太原霆星环保科技有限公司，2021年1月；

2、晋中市生态环境局市环函[2021]44号“关于《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目环境影响报告书》的批复”，2021年3月2日；
3、《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目环境影响报告书（报批本）》，山西清韵环保科技有限公司，2021年12月；
4、晋中市生态环境局市环函[2022]32号“关于《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目变更环境影响报告书》的批复”，2022年1月24日；
5、山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目可行性研究报告；

6、企业提供的相关资料。

1.2调查内容及原则

1.2.1调查内容
针对本项目环境影响的特点，确定本项目环境保护验收调查的内容是：

（1）调查本项目在施工和管理等方面落实环境影响报告书、项目设计所提出的生态环境保护措施情况，以及对各级环保行政主管部门批复要求的落实情况；

（2）调查本项目已采取的生态保护、水土保持及水、气、声、固体废物污染控制措施，并通过对项目所在区域环境监测与调查结果，分析各项措施实施的有效性，针对工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救和应急建议，针对实施的尚不完善的措施提出改进意见；

（3）通过公众意见调查，了解公众对工程建设期及试生产期环境保护工作意见及对工程所在区域居民工作和生活的影响情况，并针对公众提出的合理要求提出解决建议；

（4）根据项目环境影响的调查结果，客观、公正地从技术上论证该工程是否符合竣工环境保护验收条件。

1.2.2调查原则

本项目环境保护设施验收调查坚持以下原则：

（1）科学性原则：验收调查方法注重科学性、先进性，应符合国家有关规范要求。

（2）实事求是原则：验收调查如实反映工程实际建设及运行情况、环境保护措施落实情况及运行效果。

（3）全面性原则：对工程前期（包括工程设计、项目批复或核准等前期工作）、施工期、试运行期全过程进行调查。

（4）重点性原则：突出本项目生态、地下水资源破坏与污染影响并重的特点，有重点、有针对性的开展验收调查工作。

（5）公众参与原则：开展公众参与工作，充分考虑社会各方面的利益和主张。

1.3调查方法

由于项目环境保护设施验收调查是在该项目环保设施基本建成并投入试生产阶段后进行，考虑到项目建设不同时期的环境影响方式、程度和范围，根据调查目的和内容，确定本次环境保护设施验收调查主要采取资料调研、现场勘查、环境监测与公众调查相结合的手段和方法。其主要方法为：

（1）原则上采用《建设项目竣工环境保护验收技术规范—生态影响类》（HJ/T394-2007）；

（2）建设期环境影响调查以公众意见调查为主，通过走访受影响的居民和相关部门，了解项目建设期造成的环境影响，并核查有关施工设计和文件，来确定工程建设期的环境影响；

（3）运营期环境影响调查以现场勘察和环境监测为主，通过现场调查，核查环境影响评价和施工设计所提环保措施的落实情况；

（4）环境保护措施可行性分析采用改进已有措施与补救措施相结合的方法。

本项目调查程序详见图1-3-1所示。
[image: image1.jpg]ElEEX

S EERL > BEE L]

> KR B R
® BR
4 it
e Bt

B 3} 3%
FHIH





1.4调查范围、调查因子和验收标准

1.4.1调查范围

本次环境保护设施竣工验收的调查范围如下：

（1）生态环境：煤矸石综合治理土地复垦场地及外扩500m范围的范围；

（2）大气环境：主要调查场地污染物的无组织排放对周围环境的影响，范围是以煤矸石综合治理土地复垦场地为中心，边长5km的正方形区域；

（3）地下水环境：以项目周边地下水质和水位。

变更后拟建场地位于灵石县，根据本地区水文地质条件、地下水埋藏和径流方向，以及工程特点，评价面积23km2。

（4）环境噪声：场界外及运输道路两侧200m范围内；
（5）土壤环境：场界外200m范围内及运输道路两侧50m内；
（6）公众意见：了解项目周边涉及村庄中居民对项目建设的意见。

1.4.2调查因子

本项目竣工环境保护验收调查因子见表1.4-1。

表1.4-1   竣工验收调查因子一览表

	要素
	调查因子

	废气无组织
	颗粒物、SO2

	厂界噪声
	昼、夜等效连续A声级LAeq

	固体废物
	矸石处置的合理性，包括防自燃措施等

	地下水
	pH、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、挥发酚、砷、铁、锰、汞、总大肠菌群、细菌总数、耗氧量、溶解性总固体、六价铬，并记录井深、水位、水温

	生态环境
	占用土地、影响植被、水土流失等

	土壤环境
	总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍、pH 


1.4.3验收标准

本次验收标准根据原国家环境保护总局[1999]第3号令《环境标准管理办法》中“建设项目设计、施工、验收及投产后，均应执行经环境保护行政主管部门批准的环评中所确定的污染物排放标准”。

因此，本次验收调查原则上采用本项目环评阶段标准执行，采用现阶段的标准进行校核。本次验收调查执行环境保护标准如下：

一、环境质量标准

1.环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

表1.4-2  环境空气质量标准  （单位：mg/m3）
	污染物名称
	取值时间
	二级标准浓度限值
	浓度单位

	SO2
	年平均
日平均
小时平均
	60

150

500
	ug/Nm3

	TSP
	年平均
日平均
	200

300
	

	PM10
	年平均
日平均
	70

150
	

	PM2.5
	年平均
日平均
	35

75
	

	NO2
	年平均
日平均
小时平均
	40

80

200
	

	NOx
	年平均
日平均
小时平均
	50

100

250
	

	CO
	日平均
小时平均
	4

10
	mg/Nm3

	O3
	日最大8小时平均
小时平均
	160

200
	ug/Nm3


2.地表水：根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67- 2019）的规定，本项目所在区域地表水体为汾河，该河流属于黄河流域，汾河上中游分区，汾河水系，汾河，韩武村-王庄桥南段，水环境功能为农业与一般景观用水保护。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。

表1.4-3 《地表水境质量标准》  单位：mg/L
	污染物
	PH
	溶解氧
	高猛酸盐指数
	BOD5
	COD
	氨氮
	总磷

	标准值
	6～9
	2
	≤15
	≤10
	≤40
	≤2.0
	≤0.4

	污染物
	挥发酚
	氰化物
	砷
	汞
	六价铬
	硫化物
	粪大肠菌群

	标准值
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.1
	≤0.001
	≤0.1
	≤1.0
	≤40000


 3.地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。
表1.4-4  地下水质量标准限值 （单位：mg/L ，PH无量纲）
	序号
	污染物
	标准值
	序号
	污染物
	标准值

	1
	pH值
	6.5-8.5
	12
	硝酸盐(mg/L)
	≤20.0

	2
	总硬度(mg/L)
	≤450
	13
	亚硝酸盐(mg/L)
	≤1.00

	3
	氨氮(mg/L)
	≤0.50
	14
	氯化物(mg/L)
	≤250

	4
	挥发酚(mg/L)
	≤0.002
	15
	氟化物(mg/L)
	≤1.0

	5
	砷(mg/L)
	≤0.01
	16
	硫酸盐(mg/L)
	≤250

	6
	铅(mg/L)
	≤0.01
	17
	菌落总数(CFU/mL)
	≤100

	7
	镉(mg/L)
	≤0.005
	18
	总大肠菌群(CFU/ 100mL)
	≤3.0

	8
	铬（六价）(mg/L)
	≤0.05
	19
	氰化物
	≤0.05

	9
	铁
	≤0.3
	20
	锰
	≤0.10

	10
	溶解性总固体
	≤1000
	21
	耗氧量
	≤3.0

	11
	汞
	≤0.001
	
	
	


4.环境噪声：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域属农村地区，执行1类标准，本项目厂界四周执行2类标准。

表1.4-5　《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A）

	类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	备注

	1类
	55
	45
	农村地区

	2类
	60
	50
	厂界四周


5.土壤

场地周边土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值。

表1.4-6 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》 （单位：mg/kg）
	级别
	总镉
	总汞
	总砷
	总铜
	总铅
	总铬
	总锌
	总镍

	PH＞7.5
	0.60
	3.4
	25
	100
	170
	250
	300
	190


二、污染物排放标准

1.无组织废气

执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中规定的标准限值。
表1.4-7  煤炭工业无组织排放限值

	项目
	煤矸石堆置场无组织排放限值

	颗粒物
	1.0mg/m3

	SO2
	0.4 mg/m3


2.厂界噪声：

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表1.4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）   dB（A）

	类  别
	昼  夜
	夜  间
	说  明

	2
	60
	50
	厂  界


3.固体废物
执行执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）。

三、污染物总量控制指标

本项目运营期无有组织污染物外排，暂不申请总量，无总量控制指标。
1.5环境敏感目标

调查区为农村地区，结合工程特点，确定本调查主要保护目标为该地区的村庄居民、生态环境、地下水和地表水。本项目验收调查阶段环境敏感目标表见表1-5-1，环境保护目标图见图1-5-1。

1.6调查重点

根据项目所处区域环境状况、保护目标、工程分析及现场勘查结果，确定如下主要调查内容：

1、调查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；

2、调查实际工程内容及工程变更情况；

3、调查工程建设前后环境敏感目标分布及其变化情况；

4、调查实际工程内容变更所造成的环境影响变化情况，调查变更环境保护措施；

5、调查环境影响评价文件及批复文件中提出的环境保护措施落实情况、运行情况及其试运行效果。

6、调查工程试运行期环境污染影响以及对生态和地下水影响。

7、调查环境风险防范与应急措施落实情况。

8、调查工程环保投资情况。

9、调查建设单位环境管理情况。

10、调查了解施工期间公众意见与建议；施工期实际存在的及公众反映强烈的环境问题。
表1-5-1   环境敏感目标一览表
	环境要素
	敏感目标
	方位
	距离（km）
	坐标
	环境功能

	大气

环境
	新庄村
	N
	1.4
	E 111.761985°

N 36.934080°
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二类标准

	
	两渡村
	NW
	2.40
	E 111.780653°

N 36.928934°
	

	地表水
	汾河
	E
	2.1
	韩武村-王庄桥南段
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅴ类标准

	地下水
	潜水含水层、郭庄泉域
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	
	周边分散水井
	田村水井
	W
	2.99
	周边分散水井

（含水层类型：第四系孔隙水）
	

	
	
	新庄村水井
	N
	2.36
	
	

	
	
	军营坊村水井
	N
	3.17
	
	

	
	
	旺村水井
	SW
	4.78
	
	

	
	
	曹村水井
	N
	2.82
	
	

	
	
	景家沟村水井
	NE
	4.83
	
	

	声环境
	——
	运输沿线
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

	生态环境
	场地周围植被、自然景观等
	减小对周边植被、景观的影响

	土壤环境
	场地周围（厂界外200m范围内）耕地
	减少对周边土壤的影响




第二章  项目周围环境概况

2.1地理位置

灵石县位于山西省中南部、晋中地区南端、东倚太岳山，以沁源为邻，西连吕梁山和交口县接壤，南穿雀鼠谷，同霍州市、汾西毗邻，北越冷泉关，与介休市、孝义市相望。地理坐标为东径111°20′～112°，北纬36°40′～37°。全县总面积1206km2，总人口25.1万人。灵石县交通便利，南同蒲铁路、108国道、大运高速公路贯穿全境。

本项目变更后位于灵石县两渡镇新庄村北侧1.4km处的天然坑洼地内，其地理坐标为东经111.777391°；北纬36.964261°。本项目交通位置见图2.1-1。

2.2自然环境概况

2.2.1地形地貌

灵石县地处山西黄土高原，介于太原盆地和临汾盆地之间，有太岳、吕梁两大山系在此交汇。灵石县四周群山环绕，山峦重迭，山地和丘陵面积占90％以上。中部为汾河谷地，县城即居于谷地之中。县境东部有太岳支脉石膏山，海拔2532米，西部为丘陵地形属吕粱山脉，较大山为县城西北14.5公里处的新建塬，海拔1275米，坡度约40度，顶部平坦，面积12平方公里左右。由于地质构造运动和长期风雨冲刷形成了山峦起伏、沟壑纵横的土石山地。全县总体地势呈东西高中部低的宽槽型。境内主要河流汾河切穿南部韩信岭形成峡谷，是沟通晋中与临汾两地区的交通要道。

2.2.3气候、气象

本区属温带大陆性季风气候区，全年总的气候特征是春季多风、夏季多雨、秋凉气爽、冬寒少雪。冬季最长，夏季次之，春秋两季较短。

据灵石县气象观测资料，多年平均气温10.8℃，极端最低气温为-23.3℃（1971年1月22日），极端最高气温为38.5℃（1987年7月27日）；多年（1996～2006年）平均降水量481.3mm，年平均最大降雨量为738.0mm（1964年），日最大降雨量为115.4mm


（1981年8月15日），年内降水量主要集中在7～9月份，约占全年降水量的60%以上；多年平均蒸发量为1761.6mm；全年主导风向为西南风，次主导风向为东北风，冬春多为西北风，秋季多为偏南风，夏季为东北风，多年平均风速1.7m/s，最大风速20.0m/s，静风频率高达60%以上；全年无霜期160天；年平均日照时数为2363.5小时；多年平均冻土深度30cm，最大冻土深度93cm；年平均相对湿度为58%。

2.2.4地表水

本区河流属黄河流域汾河水系，主要河流有汾河及其一级支流静升河、仁义河、交口河、段纯河。
汾河：发源于宁武县管涔山麓，穿越太原盆地，从本县北部两渡镇桑平峪入境，流经两渡、翠峰、厦门、南关四镇，由南关镇石桥村流向霍州市，在河津市西南汇入黄河，全长694km，流域面积23945km2。测区内长约38km，占总长5.5％。根据汾河义棠站1962～1993年观测资料，汾河多年平均流量2.79m3/s，年均最大流量6.29m3/s(1990年)，最小流量0.06m3/s(1987年)。

静升河：古名小水河。源头为沁源县花坡崖上棋盘白安场马跑泉，由静升镇旌介入境，经集广到静升，南汇柏沟、三齐沟水，向西流到延安汇草桥沟水，到南王中汇后悔沟和水峪沟水，至县城流入汾河。全长34.5km，境内长18km，流域总面积282km2。县内面积210km2，河床平均纵坡降27‰。该河无水文站，1965年冬至1966年春实测枯水期平均流量为0.041m3/s，历年最大洪峰流量为649m3/s。

另有小的支沟梧桐河，发源于后悔沟，自东南向西北方向流入境内，在南王中村西汇入静升河，然后进入汾河。河流全长15km，流域面积19.8km2。

本项目所在区域地表水体为项目区东侧2.1km处的汾河；项目运营期无生产生活废水产生和排放，正常情况下填埋区无渗滤液产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，且矸石会产生淋溶水；短时水流由截洪沟、马道排水沟、排洪涵洞排出填埋区；本项目设置截水沟、拦洪坝、马道排水沟、排洪涵洞等排水措施，对水环境的影响很小。灵石县地表水系图见图2.2-1。

2.2.5地下水

1、区域主要含水层组

1）碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层组

本类型含水层组包括寒武系到中奥陶统灰岩、泥灰岩、白云岩等可溶岩地层，在区域东部、西部、北部大片出露，在灵石县境内汾河两岸有小面积出露。该含水层富含岩溶裂隙水，是区内最主要的含水层组。其中对矿井开采及供水有意义的为中奥陶统岩溶裂隙含水层组，主要含水层段为上马家组中、上部。

2）碎屑岩夹碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层组

由上石炭统太原组砂岩、泥岩、煤层及几层石灰岩一套海陆交互相沉积地层组成。含层间岩溶裂隙水，富水性的强弱取决于岩溶与裂隙发育程度。一般在接近地表露头处岩溶裂隙发育，以岩溶含水为主，含水性较好。随着石灰岩埋藏深度的增加，岩溶裂隙发育程度减弱，逐渐以裂隙含水为主，含水性减弱。地3）碎屑岩类裂隙含水层组

主要包括二叠系一套以陆相沉积为主的碎屑岩地层，本类型含水层组以风化裂隙水为主，裂隙发育程度受岩性、深度和构造影响，裂隙水除少部能沿构造破碎带向深部运动外，其余排泄于地表沟谷之中。径流与排泻区不明显。由于相对呈层状，不同层位的含水层各具补给区，构成若干小的含水系统，其间水力联系较弱。

4）松散岩类孔隙含水层组

主要为第四系松散沉积物。其中较有意义的含水层为全新统，呈带状分布于汾河及其支流，由亚砂土夹细砂或卵砾石组成，富水性因地而异，为农田灌溉及生活用水的主要来源。主要接受大气降水补给，主要向地表水系排泄，有时也向基岩含水层排泄。

2、区域主要隔水层

1）中、上石炭统泥岩、铝土质泥岩隔水层组

主要以泥岩、铝土质泥岩组成，分布于碳酸盐岩类含水层与碎屑岩夹碳酸盐岩类的交界处，为其间的天然隔水层。

2）碎屑岩类层间隔水层组

以泥岩类塑性岩石组成，分布于各类含水砂岩层之间，在垂直向上含、隔水层组合呈平行复合结构，含、隔水层处于分散间隔状态，含水层间的水力联系被其间的隔水层所隔，形成独立的含水体系，地表沟谷切割处常沿隔水层顶板出露泉水。

本项目所在区域为低山丘陵地带，地形沟谷发育、切割强烈，地表多为黄土覆盖，不利于大气降水下渗，地下水缺乏补给来源，各含水层埋深较大，地下水补给、径流、排泄条件差，含水层富水性弱。

本区地下水含水层主要分为五种类型，从下到上依次为奥陶系中统石灰岩岩溶含水岩组，石炭系上统太原组石灰岩岩溶裂隙含水层组，二叠系砂岩裂隙含水层组，第三系上新统砂砾石层孔隙含水层、第四系全新统砂砾石层孔隙含水层。

3、区域水文地质条件
评价区内梁峁之上广泛被第四系上更新统所覆盖，沟中普遍出露石炭系太原组、二叠系山西组、下石盒子组。结合钻孔资料，评价区内赋存地层由老到新为：奥陶系峰峰组，石炭系中统本溪组、上统太原组，二叠系下统山西组、下石盒子组，第四系中、上更新统。分述如下：
（一）奥陶系中统峰峰组（O2f）
本组在评价区内没有出露，为含煤地层基底，厚度100m左右，与下伏地层上马家沟组为整合接触，由灰色、深灰色厚层状石灰岩夹薄层泥灰岩、泥质灰岩组成，中部夹白云质灰岩、角砾状泥灰岩，下部有石膏层。
（二）石炭系中统本溪组（C2b）
与下伏峰峰组呈平行不整合接触，为一套海陆交互相沉积建造，主要由浅灰色含铝泥岩、铝质泥岩、深灰色泥岩组成，局部夹砂质泥岩、石灰岩，底部常具一薄层铁质泥岩，含黄铁矿，菱铁矿结核或透镜体，不稳定，即“山西式”铁矿。本组厚度14.01～21.08m，平均16.24m。
（三）石炭系上统太原组（C3t）
属海陆交互相碎屑岩和碳酸盐岩建造。以K1砂岩为底连续沉积于本溪组之上。本组厚83.36～101.16m，平均厚93.29m。岩性主要由灰黑色泥岩、深灰—灰黑色粉砂岩、灰白—深灰色砂岩、深灰色石灰岩及煤层组等成。共含煤10层，自上而下为4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、10下号、11号及12号，其中7号、10号、11号煤层为大部可采煤层，其余为不可采煤层，含石灰岩3层，即K2、K3、K4，均稳定，具各种层理类型，下部泥岩中富含黄铁矿结核，动植物化石丰富。该组据岩性、化石组合及区域对比，自下而上可分三段，分述如下：
1、一段（K1底—K2底）
厚24.70～41.70m，平均厚31.84m，主要由深灰—灰黑色泥岩、铝土泥岩、炭质泥岩、煤及灰—深灰色砂岩、粉砂岩组成，泥岩中含黄铁矿结核，具水平纹理。含9号、10号、10下号、11号、12号煤层，其中10号、11号煤层为稳定发育的大部可采煤层，其余均为不可采煤层。K1砂岩为灰白色粗粒长石石英砂岩，硅质胶结，井田内该砂岩不稳定，多相变为细砂岩、粉砂岩，砂质泥岩。K1砂岩厚0.95～4.90m，平均2.38m左右。 

2、二段（K2底—K4顶）
厚24.90～27.95m，平均厚26.21m，主要由深灰—灰黑色泥岩、铝土泥岩、砂质泥岩、砂岩、粉砂岩、煤及灰—深灰色灰岩组成。含煤2层，即7号、8号煤层，其中7号煤层为稳定的大部可采煤层，8号煤层为不稳定不可采煤层。
本段沉积主要标志层为3层灰岩，即K2、K3、K4灰岩，均沉积稳定。K2灰岩为9号煤层的直接顶板，岩性为灰色厚层致密石灰岩，块状构造，裂隙较发育，含燧石条带及结核，厚度为5.40～7.55m，平均6.69m。
K3灰岩为8号煤层直接顶板，岩性为灰色厚层致密含泥质石灰岩，块状构造，裂隙较发育，含燧石条带及结核，含生物40-50%，其中有柱纤结构的腕足类碎片及单晶结构的海百合等。生物碎片分布均匀，碎屑间以泥晶方解石为主，并含少量氧化铁。厚度4.60～6.20m，平均为5.34m。
K4灰岩位于7号煤层之上，为7号煤层老顶。呈深灰色厚层状，泥晶结构，块状构造，致密坚硬，含泥质带及燧石结核，裂隙相对发育，被方解石脉充填。生物碎屑含量大于50%，其中最多的是隐粒结构的蜓类及柱纤结构的腕足类碎片，次有单晶结构的海百合、腹足类等。生物碎屑分布均匀，碎屑间有泥晶方解石。厚度2.15～6.05m，平均为3.75m。
3、三段（K4顶—K7底）
厚30.80～51.60m，平均厚35.24m，主要由深灰—灰黑色泥岩、炭质泥岩、砂质泥岩、砂岩、粉砂岩、煤层组成。含煤3层，即4号、5号、6号，均为不可采煤层。
（四）二叠系下统山西组（P1s）
连续沉积于太原组之上。本组厚34.99～37.45m，平均36.22m。岩性为灰白色—中细粒砂岩、灰黑色粉砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤。底部以一层灰白色中细砂岩（K7）与太原组分界，顶部以K8砂岩的底界与下石盒子组分界。本组含煤2层，即1号、2号煤层，均为不可采煤层。K7砂岩为灰白色、风化后呈灰黄色、层状中细粒长石石英砂岩，局部缺失或相变为粉砂岩、砂质泥岩，主要成分以石英为主，次有长石及白云母，胶结物为铁质，另有少量暗色矿物及泥质包裹体，常具交错层理及铁质氧化圈。厚2.40～9.88m，平均6.35m。
（五）二叠系下统下石盒子组（P1x）
连续沉积于山西组之上，为一套陆相沉积的陆源碎屑物地层，由灰绿、黄绿色砂岩及粉砂岩，间夹灰、黄绿、局部为紫红色砂质泥岩组成，底部以K8砂岩与山西组分界。本组多数区域均遭受剥蚀，最大残留厚度132.60m。
（六）第四系中、上更新统（Q2+3）
评价区内广泛出露，与下伏地层呈角度不整合接触，厚度4.95～38m。Q2为红黄色、黄褐色亚砂土、亚粘土、砂砾层、含钙质结核；Q3分布于山梁之上，为灰黄色亚砂土、亚粘土、砂土层，厚度较薄，0～5m。
2.2.6郭庄泉域

1、概况

郭庄泉泉水出露于霍州市南7km处的东湾村至郭庄村的汾河河谷中，南北长约1.2km，面积约0.5km2。天然状态下，泉水以泉群或散泉形式出露，大小泉眼共60多个。主要泉组有汾河西岸德景山泉、五龙泉、马跑泉；汾河东岸的普济泉、海眼泉、方池泉。

泉域分布范围包括临汾市的汾西县、霍州市、洪洞县，晋中市的灵石县、介休市，吕梁市的汾阳市、文水县、孝义市、交口县等市（县）。泉域范围总面积约为5600km2，


其中裸露可溶岩面积1400km2；按行政区域划分，临汾市泉域面积1552km2，其中裸露可溶岩面积120km2；晋中市泉域面积为1057km2，其中裸露可溶岩面积70km2；吕梁市泉域面积为2991km2，其中裸露可溶岩面积1210km2。

郭庄泉1980-2000年泉水多年平均流量为5.28m3/s，最小为2.30m3/s（2000年）。泉水化学类型为HCO3•SO4-Ca•Mg型，矿化度为0.43-0.92g/L，总硬度为0.45g/L，水温16-18.5℃。

2、泉域范围

西部边界：北中段大体平行于紫荆山断裂带，为地表分水岭边界。边界走向由北向南自八道年山—交口县土湾垴子（2046.3m）-棋盘山-石口-隰县五鹿山东-泰山梁（1625.8m）；西南段-以青山峁背斜、山头东地垒及其南部短轴背斜与龙子祠泉域为界。边界走向由西北向东南自泰梁-青山峁（1625.2m）-上村山（1432.7m）-青龙山（1332.6m）—西庄。

北部边界：为汾河向斜翘起端，亦以地表分水岭为界，西段与柳林泉域相邻。边界走向由西向东，自土湾垴子—交口县上顶山（2100.7m）-井沟梁（1690.5m）-中阳县上山顶（1739.8m）-荒草山东（177.1m）-离石顶天垴南（1980.6m）-文水拐岭底-汾阳桑枣-宋家庄-文水神堂。

东部边界：北段汾阳市到灵石马和之间为-北北东向大断裂，东盘新生界地层较西盘下落800-1200m，此断层不仅构成太原盆地与灵石隆起的边界，也成为郭庄泉域的阻水边界；南段马河以南走向南北的霍山断裂，形成泉域阻水边界。整个边界走向由北向南，自神堂-汾阳杏花村-见喜-孝义司马-大孝堡-介休义棠东-秦树-灵石西许-孝义冯村-李曹东-闫家庄东。

南部边界：以万安断层为阻水边界，边界走向由西至东，自洪洞西庄-康家坡-堤村南-南沟-闫家庄东。

3、重点保护区范围

泉域重点保护区范围：以汾河河谷为中心，北起仕林大桥，南到团柏河口，东部以辛置-邢家泉-三孔窑-朱杨庄-仕林镇为界，西部以申村韩家垣-上团柏-滩里-前庄-后柏木沟-许村为界。保护区范围约145km2，其中团柏等四矿面积84.4km2，



4、本项目建设对郭庄泉域的影响分析

本项目位于郭庄泉域范围内，但不在泉域重点保护范围和岩溶水补给区。

本工程在郭庄泉域中的位置见图2.2-2。

2.2.7地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）规定，本区设计基本地震加速度0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，对应地震基本烈度为8度。

2.2.8生态环境

1、土壤

灵石县属于碳酸盐褐土向淡褐土发展的过渡地带，以淡褐土为主，碳酸盐褐土与淡褐土的分界线在灵石境内的韩信岭和灵石口，在一定范围内呈复域存在。全县共有4个土类、8个亚类、25个土属、65个土种。

淡褐土从南到北均有分布，主要分布在汾河、静升河、二级阶地和洪积扇中下部，由于汾河峡谷分隔，二级阶地狭小，淡褐土分布呈不连续状态。碳酸盐褐土在南焉、韩信岭及王禹、段纯、夏门等乡镇残塬土上有零星不明显的分布。草甸土主要分布于汾河、静升河、仁义河的一级阶地和河漫滩，同样，由于河谷狭窄，阶地不甚完整，与淡褐土交替复域呈不连续分布。

本项目所在区域土壤类型主要为褐土，有机质含量少，耕地较为贫瘠。

2、动物

灵石县主要物种包括鸟类、兽类、鱼类、虫类等。鸟类主要有豆雁、鹊鸭、绿翅鸭、黑尾鸥、灰斑鸠、啄木鸟等；兽类主要有黄鼠、草兔、赤狐、狗獾、野猪等；虫类主要包括蝴蝶、蝉、土蜂、蝎子、蜈蚣、蟋蟀、蜗牛、蚯蚓、螳螂、蝗虫、蚂蚱、蜘蛛、蚂蚁、马蜂、瓢虫、麦蛾、菜青虫、棉铃虫等。另外还有两栖类动物青蛙，爬行类动物如蛇、壁虎等。

据评价调查，评价区域内无国家保护动物分布
3、植物

本县地处山区，海拔高度差异较大，侵蚀严重，地形复杂，植物群落或种类及其地，林地、草地的分是零星分散的，一般是山顶耕地，两坡撂荒，田草相间，穿插交错，片掌大小参差。大部分地区植被过渡不太明显，只有东部马和、西许地区高差较大，植被有较明显的垂直分布规律。

根据灵石县县志，灵石境内形成丁字形河谷，河谷谷地海拔为580-774m，两侧土石山区海拔950-1200m，海拔1000-1500m之间，乔木有油松、侧柏、刺柏等针叶林和针阔林混交林，灌木有荆条等，草本有狗尾草、羊胡草、白草、刺儿菜等，覆盖度约80％；海拔1000m以下，沟坡多次生混交林以及灌木荆条、杜梨、酸枣等，以及益母草、蒲公英、节节草等草本植物，因间有农田，覆盖度较低。

变更后本项目评价区范围内不存在天然林、重点保护动物等。
第三章  工程调查

3.1 工程建设概况
3.1.1基本情况

本项目基本情况见表3.1-1。

表3.1-1    项目基本情况

	建设单位
	山西保利铁新煤业有限公司
	立项部门
	灵石县行政审批服务管理局

	项目名称
	山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目

	建设性质
	新建

	建设地点
	晋中市灵石县两渡镇新庄村北侧1.4km处的荒沟内

	建设规模
	本项目利用山西保利铁新煤业有限公司煤矿产生的煤矸石进行填沟造地，变更后的复垦区沟长为750m，沟底标高+809m，封场标高+838m，总占地面积6.78hm2，核算库容为81.87万m3。本项目矸石处理量为30万t/a，煤矸石密度按1.8t/m3计，合计16.67万m3/a，复垦区服务年限为3.8年。

	环评单位
	山西清韵环保科技有限公司，2021.12

	环评审批单位
	晋中市生态环境局 市环函[2022]32号文 2022.1.24

	环境工程设计（施工）单位
	山西保利铁新煤业有限公司

	工程总投资

（万元）
	环评：952
	环保投资

（万元）
	环保：140.5

	
	实际：200
	
	实际：200

	开工时间
	2023.10
	竣工时间
	2025.4

	工作制度
	年工作日330天，每天工作时间8h


3.1.2项目组成

现阶段，本项目建设内容主要包括挡矸墙工程、截排水工程以及配套运矸道路工程。 具体项目组成见表3.1-2。

表3.1-2   现阶段项目工程建设内容一览表
	序号
	工程名称
	变更环评要求建设内容
	实际建设内容
	备注

	1
	主体工程
	挡矸墙工程
	复垦区下游的冲沟出口处设置浆砌石式挡矸墙。本项目复垦区挡矸墙高度为18.682m，基础埋深3.682m，地面出露15m，长度67m；墙顶宽为2.0m，墙体采用M7.5水泥砂浆砌筑MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。挡墙上每隔10m设置一伸缩缝，缝宽2cm，缝中填充沥青麻丝。本项目挡矸墙共需布设伸缩缝6道。
	复垦区沟口设有浆砌石重力式挡矸墙进行拦挡，挡墙总长13m。挡矸墙墙高12m，基础埋深4m、地面出露8m。坝顶宽2m，底宽4m。
	基本完成

	
	
	挡水墙工程
	为将复垦区场地上游的来水引至涵洞，设计在涵洞上游顶端设置1处挡水墙，挡水墙的高度为3.2m（埋深1.2m），长度10m，厚度1.0m，修筑方式为浆砌石，共需浆砌石量为32m3。
	复垦区场地上游设置1处挡水土坝，高度为1.5m，长度10m，厚度1.0m。
	基本完成

	
	
	排水工程
	截水沟
	为了防止周边来水进入复垦区，对复垦区坡面造成冲刷，在复垦区四周的边坡上修建截水沟；其中截水沟断面尺寸为底宽0.5m、顶宽1.3m、深0.8m、边坡比1:0.5，设计纵坡0.02的梯形断面，浆砌石壁厚0.3m，长度1890m。
	复垦区周边已建设截水沟160m。随着矸石逐步倾倒、形成马道及多层台阶，截水沟将进行逐段修筑。
	基本完成

	
	
	
	排洪涵洞
	复垦区底部布设涵洞，涵洞尺寸为直径1.2m的管涵，长度为746m。
	已设置断面尺寸为1.2m管涵，长度527m。
	基本完成

	
	
	
	马道排水沟
	在形成的马道平台内侧设置马道排水沟，断面为底宽0.4m、深0.4m、厚0.2m的浆砌石矩形排水沟，修建长度为260.1m。
	现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），未形成马道，不在本次验收调查范围内；
	//

	
	
	
	消力池
	截水沟出口处设置消力池，消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=9.5m×3.0m×1.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。
	已建设1座消力池，消力池断面尺寸为：长×宽×深=4m×6m×0.5m。
	基本完成

	
	
	防渗工程、边坡防护
	复垦区内黄土覆盖层较厚，因此，沟底黄土经夯实（应至少碾压2-3次、强振2次以上）作为防渗层（其防渗性能至少相当于渗透系数为1×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5cm/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。
	已对沟底黄土进行夯实
	//

	
	
	填埋工程
	采用 “从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”工艺，每堆放1m后的矸石层进行一次压实，每堆放4.7m厚的矸石覆盖一层30cm厚的黄土压实，隔绝空气，每堆高5m建一个5m宽的马道，堆至最终高程后覆1m黄土进行复垦。
	现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），形成2个平台，已对平台进行覆土尚未进行绿化；
	//

	
	
	复垦工程
	按照分台阶堆放，分台阶复垦的要求进行。复垦区层间覆土需11.72万m3，马道、坡面及复垦区顶面覆土需6.78万m3，共需覆土18.50万m3。复垦面积共计6.78hm2，复垦方向为耕地（4.81h㎡），护坡为人工草地（1.97h㎡）。
	现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），形成2个平台，已对平台进行覆土尚未进行绿化；
	//

	2
	辅助工程
	取土场
	前期场底碾压覆土采用场内平整土，中后期用土取自本项目占地范围内的场地西侧山坡。
	现阶段采用场内平整土，取土场不在本次验收调查范围内；
	//

	
	
	运矸道路
	运矸道路总长度为0.8km，全部为现有碎石路面道路。
	运矸道路总长度为0.8km，全部为现有碎石路面道路。
	基本完成

	
	
	管理站
	设1处管理站，设置在复垦区入口处。设砖混结构办公用房2间，共30m2，一间办公室兼做值班室，一间磅房，砖混结构。
	依托煤矿现有设施，未设管理间
	//

	
	
	洗车平台
	管理站设置洗车平台1座、20m³循环水池2座，运输车辆需经过洗车平台冲洗后方可上路；洗车平台应满足一次洗车全身及轮胎。
	依托煤矿现有设施，未设洗煤平台
	//

	3
	公用工程
	供水
	由拉水车从山西保利铁新煤业有限公司煤矿工业场地拉运。
	未设管理间，因此不涉及供水、用电、供热及排水。
	//

	
	
	供电
	引自当地农村电网
	
	

	
	
	供热
	管理站冬季供暖采用电暖器供热
	
	

	4
	环保工程
	废气治理
	运输车辆采用全封闭箱式货车，填充物堆放作业过程中定期洒水（洒水作业应覆盖整个工作面），设移动式雾炮，管理站设道路洒水，场界四周采取绿化等措施。
	已按环评要求进行
	//

	
	
	固废治理
	废土全部用于复垦区场地的平整；废石、混凝土块等建筑垃圾全部送当地建筑垃圾填埋场处置；管理站设置垃圾桶，生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的垃圾收集地点。
	已按环评要求进行
	//

	
	
	废水治理
	雨水、径流：设置消力池；边坡及场底进行防渗；洗车废水循环使用或洒水抑尘，不外排。所有废水全部回用不外排。
	未建设洗车平台，其余已按环评要求进行
	//

	
	
	建设期满后生态恢复
	本项目建设期满后坡面复垦为草地，马道、顶部平台复垦为耕地，取土场生态恢复为耕地。不会对周围环境产生影响。
	现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），形成2个平台，已对平台进行覆土
	//

	5
	依托工程
	矸石道路
	运矸道路总长度为0.8km，全部为现有碎石路面道路。
	运矸道路总长度为0.8km，全部为现有碎石路面道路。
	基本完成


3.1.3工程总体布置
环评阶段：

该复垦区位于冲沟内，若排矸工艺不当，拦护措施标准过低，都将导致矸石流失，并危及复垦区周围环境。因此在南端沟口处修建挡矸墙，进行边坡防护，并在复垦区布设完整有效的排水系统，将有效的减轻环境污染、控制水土流失、防治滑坡。

根据复垦区现状和地形条件，工程总体布置如下：
为防止矸石堆放时，部分矸石和覆土流入下游，并保证边坡稳定，在复垦区沟口设置浆砌石挡矸墙，挡矸墙高18.682m，其中基础埋深3.682m，地面出露15m。
排矸场上游汇水面积为1.0km2。为排泄上游来水，在排矸场的底部设排洪涵管，采用DN1200钢筋混凝土管；为避免周边洪水的汇入，在排矸场的护坡与周边地形相接处设排水边沟，在马道上设横纵排水沟，将排水边沟和横纵排水沟形成一个完整的坡面排水系统，汇流后与排洪涵洞的泄洪水一并排入下游沟道。

为降低下泄洪水对下游沟道的冲击，在挡矸墙外设置消力池。矸石每堆高5m设置一个马道，马道宽5m，马道内侧设置横向排水沟。复垦区填满后最终进行覆土绿化封场处置，以彻底改善矸石山的生态环境。

验收变更：
现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），形成2个平台，已对平台进行覆土尚未进行绿化，未形成马道，未进行土地复垦。未建设管理站，未建设洗车平台，管理站及洗车平台均依托煤矿已建设施。
本次验收认为以上不属于重大变更。
场地工业场地平面布置图见图3.1-1。


3.1.4主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见表3.1-3。

表3.1-3  项目主要技术经济指标表
	序号
	项目
	单位
	指标数量
	备注

	1
	占地面积
	hm2
	6.78
	

	2
	覆土复垦面积
	hm2
	4.81
	

	
	
	hm2
	1.97
	

	3
	容纳煤矸石总量
	万m3
	63.37
	

	4
	覆土量
	万m3
	18.50
	

	5
	汇水面积
	hm2
	100
	

	6
	劳动定员
	人
	5
	

	7
	工作时间
	-
	330d/a，8h/d
	

	8
	总投资
	万元
	200
	


3.1.5复垦区地设计
1、挡矸墙工程

环评阶段：

复垦区下游的冲沟出口处设置浆砌石式挡矸墙。本项目复垦区挡矸墙高度为18.682m，基础埋深3.682m，地面出露15m，长度67m；墙顶宽为2.0m，墙体采用M7.5水泥砂浆砌筑MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。挡墙上每隔10m设置一伸缩缝，缝宽2cm，缝中填充沥青麻丝。本项目挡矸墙共需布设伸缩缝6道。
验收调查阶段：

复垦区沟口设有浆砌石重力式挡矸墙进行拦挡，挡墙总长13m。挡矸墙墙高12m，基础埋深4m、地面出露8m。坝顶宽2m，底宽4m。
2、挡水墙工程

环评阶段：

为将复垦区场地上游的来水引至涵洞，设计在涵洞上游顶端设置1处挡水墙，挡水墙的高度为3.2m（埋深1.2m），长度10m，厚度1.0m，修筑方式为浆砌石，共需浆砌石量为32m3。
验收调查阶段：

复垦区场地上游设置1处挡水土坝，高度为1.5m，长度10m，厚度1.0m。
3、排水工程

①工程防洪标准和级别

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中5.7弃渣场级别表，本复垦区库容为81.87万m3，最大堆高为5m，确定渣场级别为3级，防洪标准为30年一遇设计，50年一遇校核。

②截水沟工程

环评阶段：

复垦区整个沟道汇水面积为1.0km2，设计在复垦区周边设置浆砌石截水沟，截水沟布设在堆矸边界与山体坡面的交界处，自堆矸石前应优先修筑截水沟，以防止雨水流入复垦区内。截水沟主要用于排除复垦区上游两侧山坡的坡面汇水，同时截水沟与马道排水沟相连接，将复垦区内的汇水排至场外。截水沟根据矸石堆放的封场标高从沟口逐步向上修建。

为了防止周边来水进入复垦区，对复垦区坡面造成冲刷，在复垦区四周的边坡上修建截水沟；其中截水沟断面尺寸为底宽0.5m、顶宽1.3m、深0.8m、边坡比1:0.5，设计纵坡0.02的梯形断面，浆砌石壁厚0.3m，长度1890m。

验收调查阶段：

复垦区周边已建设截水沟160m。随着矸石逐步倾倒、形成马道及多层台阶，截水沟将进行逐段修筑；
③排洪涵洞
环评阶段：

复垦区底部布设涵洞，涵洞尺寸为直径1.2m的管涵，长度为746m。
验收调查阶段：

已设置断面尺寸为1.2m管涵，长度527m。
④马道排水沟

环评阶段：

在形成的马道平台内侧设置马道排水沟，断面为底宽0.4m、深0.4m、厚0.2m的浆砌石矩形排水沟，修建长度为260.1m。

验收调查阶段：

现阶段矸石仅少量堆放（约1100t），形成2个平台，未形成马道，不在本次验收调查范围内。
⑤消力池

环评阶段：

截水沟出口处设置消力池，消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=9.5m×3.0m×1.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。

验收调查阶段：

已建设1座消力池，消力池断面尺寸为：长×宽×深=4m×6m×0.5m。

4、马道设置

环评阶段：

矸石堆置采用从下至上分层压实、逐层堆置的办法。当矸石堆放至挡矸墙墙顶高程时，留一条5m宽马道，然后每堆高5m设一个5m宽的马道，堆矸坡度控制为1:2.5。

验收调查阶段：

现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），形成2个平台，未形成马道，不在本次验收调查范围内。
5、覆土工程

环评阶段：

对复垦区堆放的矸石分层碾压，每层4.7m厚，每层顶部覆土0.3m并碾压；对于采取植物措施的马道、坡面及复垦区顶面需要进行覆盖黄土，覆土厚度为1.0m，达到最终高程后采取绿化措施。矸石层间覆土需11.72万m3，马道平台、坡面及顶部平台共需覆土万6.78m3。本项目共需覆土18.50万m3。
填埋区覆土设计本身是一个水土保持工程，堆放至设计标高时进行覆土造地、绿化，所采取的措施将有效防止填埋区发生滑坡、泥石流及其他水土流失的危害。本项目覆土设计不仅可以起到水土保持、绿化、保护环境的目的，也可以起到防止矸石山自燃的目的。
验收调查阶段：

现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），形成2个平台，已对平台进行覆土尚未进行绿化。
6、封场绿化

环评阶段：

复垦区服务期满后，对堆矸坡面、马道及渣顶覆1.0m厚的黄土，覆土结束后，对堆矸坡面、马道、渣顶均采用灌草结合的方式进行防护。草种均选用三叶草，种植方式为撒播，种植密度50kg/hm2，草种规格要求：草籽粒饱满，发芽率在90%以上，无病虫害。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径40cm，深40cm；苗木规格要求：采用植苗造林，苗木要求三年生一级苗木，生长健壮，无病虫危害；种植密度：采用行距1.5m，株距1.5m。

验收调查阶段：

现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），形成2个平台，已对平台进行覆土尚未进行绿化。
6、防自燃工程

环评阶段：

每堆放1.0m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放4.7m厚的矸石覆盖一层30cm厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。

验收调查阶段：

现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），形成2个平台，已对平台进行覆土。
7、取土场

环评阶段：

①取土场位置和面积

填埋区前期场底碾压覆土采用场内平整土，中后期用土取自本项目占地范围内的矸石沟西侧山坡。 

②取土方式

本工程取土全部采用挖掘机取土，然后用汽车运往复垦区地使用。取土场黄土资源丰富，运距较短。

③生态影响及生态保护措施

本工程取土场植被覆盖率较低，水土流失严重。本项目取土结束后，由建设单位及时进行生态恢复，以减小本工程取土对取土场的生态影响。

验收调查阶段：

根据环评要求，工程前期场底碾压覆土采用场内开挖黄土，现阶段场地未设取土场，因此取土场亦不在本次验收调查范围内。

3.1.6煤矸石综合治理覆土还田工艺
1、煤矸石综合治理

煤矸石成份主要由炭质页岩、泥岩、砂岩等组成，主要化学成份为SiO2和 Al2O3，   并混有硫铁矿石和少量的煤，因硫铁矿石主要为 FeS2，其氧化可产生酸，会使植物吸收P、Ca受阻，危害植物根系，影响植物的生长发育。硫铁矿的剧烈氧化，会引发生煤矸石的自燃现象。

国内外的实践经验已证实，采用分层压实的方法来堆放矸石，是较为现实和可行的办法。根据实践经验总结出十六字方针的排矸工艺，即“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”，这样既可以使矸石得到一定程度的压实，减小空隙率，也可以减小场地的斜坡暴露面，因为斜坡上不易压实。等到一层矸石的堆积完成后，然后再进行下一层的堆矸，到堆存完毕时，形成的是一个封闭良好、表面覆土的整体。

具体堆放措施如下：

1、用汽车把松散矸石倒运到沟谷底部，装载过程中注意上部矸石形成滑坡，造成生命财产损失；

2、用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，可有效防止矸石沉陷；

3、对复垦区矸石每堆放4.7m厚的矸石覆盖一层30cm厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃；

4、坡面每堆高5m建造一个马道，马道宽5m，马道平台上修建排水沟，防止坡面汇水冲刷平台；

5、复垦区坡面形成1：2.5的坡度；

6、对新运来的矸石采取②～⑤步骤。

2、覆土绿化
矸石堆至复垦区设计标高时，建设单位将对矸石堆平整覆土进行封场绿化。

（1）、熟土采集及堆存

在实施煤矸石治理工程前，首先采集从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，就近堆置，以备日后恢复时利用。土堆高度不宜超过5～10m。

（2）、覆土

场地整平后，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设工前采集的熟土壤0.5m，以满足种植植物的用地要求。

（3）、绿化

复垦区服务期满覆土结束后，对堆矸坡面、马道、渣顶均采用灌草结合的方式进行防护。草种均选用三叶草，种植方式为撒播，种植密度50kg/hm2，草种规格要求：草籽粒饱满，发芽率在90%以上，无病虫害。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径40cm，深40cm；苗木规格要求：采用植苗造林，苗木要求三年生一级苗木，生长健壮，无病虫危害；种植密度：采用行距1.5m，株距1.5m。
煤矸石综合治理覆土还田作业程序见图3.1-4。

3.1.7环保措施及其投资

本项目为环境治理项目，现阶段投资200万元，全部为环保投资，占总投资的100%。

3.2工程主要变更情况

根据现场调查，本工程未建设管理站及洗车平台，其均依托煤矿已建设施。其余工程实际建设内容与环境影响报告书一致。


第四章  环境影响评价文件及其批复文件回顾

4.1环境影响评价文件主要结论
2021年12月，山西清韵环保科技有限公司编制完成了《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目变更环境影响报告书》。
该报告书主要结论如下：
4.1.1建设项目基本情况

山西保利铁新煤业有限公司在灵石县两渡镇新庄村北侧沟壑拟建设新建煤矸石综合利用项目。2021年3月2日，晋中市生态环境局以市环函[2021]44号文出具了“山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目环境影响报告书的批复”。该项目总投资952万元，其中环保投资40.5万元，，总占地面积3.78h㎡，填埋量37.8万m³、复垦面积3.78h㎡，复垦方向为耕地和草地（耕地3.46h㎡、草地0.32h㎡）。该项目目前尚未开工建设。
在项目计划实施过程中，由于运矸道路坡度较陡、路途较远，山西保利铁新煤业有限公司拟将“煤矸石综合利用项目”建设地点变更至灵石县两渡镇新庄村北侧1.4km处的天然坑洼区。
根据2015年6月4日中华人民共和国环境保护部下发的“关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知”（环办[2015]52号）文件要求，“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动，属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件”，本项目建设地点发生变动（原为灵石县两渡镇新庄村北侧3.23km处，现为灵石县两渡镇新庄村北侧1.4km处，距离新庄村更近）、建设规模发生变动（占地面积由3.78h㎡变更为6.78h㎡，复垦规模由现在的耕地3.46h㎡、人工草地0.32h㎡变更为耕地4.81h㎡、人工草地1.97h㎡），同时可能导致环境影响显著变化，属于重大变动，需重新报批环境影响评价文件。为此，建设单位委托山西清韵环保科技有限公司编制了《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目变更环境影响报告书》。
本次变更的主要内容为：项目选址（由灵石县两渡镇新庄村北侧3.23km处变更为灵石县两渡镇新庄村北侧1.4km处）、占地面积（由3.78h㎡变更为6.78h㎡）、填充量（总填充量由37.8万m³变更为81.87万m³，总覆土量由8.4万m³变更为18.50万m³，煤矸石填充量由29.4万m³变更为63.37万m³）、堆渣高度（由30.5m变更为29m）、项目总投资（由952万元变更为1300万元）、环保投资（由40.5万元变更为140.5万元）、建设周期（由现在的1.8年变更为3.8年）、复垦规模（由现在的耕地3.46h㎡、人工草地0.32h㎡变更为耕地4.81h㎡、人工草地1.97h㎡）、挡矸墙（高度由6m增加到18.682m，基础埋深由3m增加到3.682m，地面出露由3.0m增加到15m，长度由22m增加到67m）、挡水墙（长度由16m减少至10m）、截排水沟（断面尺寸变小、长度增加，具体为：截水沟底宽由0.7m变更至0.5m，顶宽由2.0m变更至1.3m，深由1.3m变更至0.8m，长度由1700m增加至1890m）、马道排水沟（长度减少，具体为：长度由1202m减少至260.1m）、涵洞（直径减少、长度增加，具体为：直径由1.8m减少至1.2m，长度由682m增加至746m）、消力池（断面尺寸变化，具体为：长由6.6m增加至9.5m，宽由2.0m增加至3.0m，深由1.2m增加至1.5m）。其余内容均不变更。
本项目变更后建设内容主要包括挡矸墙工程、挡水墙工程、截排水工程、防渗工程、护坡工程、填埋工程、复垦工程、环保工程以及配套运输道路等辅助工程。
4.1.2评价区环境质量现状评价

1、环境空气质量现状评价

本次变更评价收集了灵石县2020年全年环境空气例行监测数据，根据灵石县2020年全年例行监测数据可知，所有监测值除SO2、CO外其余值均出现超标现象。灵石县属于超标区。
同时，本次变更评价引用《灵石县浩诚再生能源有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告书》中新庄村TSP监测数据对本项目区域TSP环境质量现状进行说明，监测单位为山西宏镜检测科技有限公司，监测时间为2020年4月3日-9日。由监测结果可知，监测点TSP达标。
2、地下水质量现状评价

本次变更评价引用《灵石县浩诚再生能源有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告书》中的地下水监测数据对本项目区域地下水环境质量现状进行说明，监测单位均为山西宏镜检测科技有限公司，监测时间为2020年4月4日。监测点位为1#田村水井、2 #新庄村水井、3#军营坊村水井。由监测结果可知，3个水质监测点位中，所有地下水监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准限值要求。
3、噪声质量现状评价

建设单位委托山西博枫检测技术有限公司于2021年8月20日对本项目进行了声环境质量现状监测。监测点位为复垦区厂界四周，昼、夜各1次。
由监测结果知，各监测点昼间与夜间噪声现状监测值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准值的要求。
4、土壤质量现状评价

建设单位委托青岛康环检测科技有限公司于2021年8月30日对本项目变更后的场地进行了土壤环境质量现状监测。监测点位均为复垦区上游、下游、场地内各设1个表层样点，复垦区场地内设3个柱状样点，其中每个表层样采集0-0.2m各1个土壤样品，每个柱状样分别采集0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m各1个土壤样本，2个场地共计24个土壤样品。 由监测结果可知，本项目变更后的场地土壤环境质量现状均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1标准值的要求。
4.1.3污染物排放情况分析

1、达标排放

本项目变更后大气污染物为无组织扬尘；项目生活废水水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。此外，本项目运行期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，场地上游及周边汇水可以通过截水沟和马道排水沟、涵洞排出场外。在实施一系列针对资源综合利用、污染物排放的防治措施，使各项污染物均能做到达标排放。
2、总量控制

根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文件第三条，本项目不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，因此，暂不纳入总量核定范围，不需进行总量申请。

4.1.4环境影响分析

1、环境空气影响分析

项目变更后选址和场区布置符合环境要求，污染源排放强度和排放方式及大气污染控制措施在严格按照环评规定的要求下可满足达标排放。变更评价认为从环境空气角度出发，本项目的建设是可行的。
2、水环境影响分析

变更后项目生活废水水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排；洗车废水循环使用或抑尘洒水，不外排。此外，本项目运行填埋期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，场地上游及周边汇水可以通过截水沟和马道排水沟、涵洞排出场外。项目无生产生活废水排放，正常情况下复垦区无渗滤液产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，短时水流由截水沟和马道排水沟、涵洞排出复垦区，复垦区设置截水沟、马道排水沟、消力池、涵洞、防渗工程等措施，对水环境的影响很小。
3、声环境影响分析

本项目变更后主要噪声为填埋作业设备（推土机等）运行产生的噪声和煤矸石运输过程的交通噪声；而本工程的煤矸石不是连续的运输，处置场的作业机械式间歇性的运行。建设单位应在场界四周绿化、夜间不作业，并加强调度管理，禁止夜间运输，在行驶至噪声敏感点处，要减速行驶，禁止鸣笛。在采取环评规定的污染治理措施的情况下，项目变更后建设期噪声对周边环境的影响很小。
4、固体废物环境影响分析

变更后本项目为煤矸石综合利用项目，无生产固废产生和排放。废土全部用于复垦区场地的平整。废石、混凝土块等建筑垃圾全部送当地建筑垃圾填埋场处置。在管理站设置垃圾桶，生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的垃圾收集地点。不会对区域环境产生影响。
5、生态环境影响分析

本项目为煤矸石综合利用项目，随着矸石复垦区的投入建设，边坡和平台覆土、绿化之后，生态环境可以得到恢复，因此对生态环境的影响不大。
6、土壤环境影响分析
本项目为煤矸石综合利用项目，设计3.8年完成场地内煤矸石填埋工作，并进行土地复垦。场地全部覆土复垦后统一交给当地村民使用。在采取严格的土壤环境质量现状保障、源头控制、过程控制等措施后，本项目的变更对周边土壤环境的影响不大。
4.1.5公众参与

为了解本项目变更后所在区域公众对本项目建设的态度以及意见建议，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求开展了公众参与调查工作。在此期间，均没有公众提出意见。建设单位按要求编制了《公众参与说明》。
4.1.6环境保护措施分析

1、环境空气污染防治措施
（1）填充物填埋过程中避免大风天气作业，大风天气增加雾炮及洒水车洒水频率；场地内填充物要及时进行推平压实处置，避免填充物堆存产生扬尘；堆存填充物要层层压实，并及时覆土。同变更前环评一致。
（2）建设单位对场内道路要碾压压实；限制汽车超载，运输车辆采用全封闭箱式货车，避免车辆沿路抛洒；硬化运输道路，路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度。同变更前环评一致。
（3）矸石自燃

本项目每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放4.7m厚的矸石覆盖一层0.3m厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。采取上述工程措施后，本项目矸石发生自燃的机会较少。在严格按环评要求完善上述处置措施后，可有效隔绝矸石同空气的接触，发生自燃的可能性很小。同变更前环评一致。

2、水环境污染防治措施

评价要求针对复垦区域合理修筑截水沟、排水沟、排水涵洞等截排水工程设施，防范填充物充分浸泡产生高浓度淋溶液。填充物堆置设计高度后进行复垦及植被恢复，涵养水土，防范填充物淋溶液形成及下渗污染影响。
施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。
变更后管理站设置洗车平台1座、20m³循环水池2座，运输车辆需经过洗车平台冲洗后方可上路；洗车平台应满足一次洗车全身及轮胎；洗车废水循环使用或抑尘洒水，不外排。

复垦区内分区域进行防渗处理，采取防治措施后，场地防治可以达到相关环保要求，对污染物下渗进入地下水可以形成有效阻截，达到保护地下水环境的目的。
同变更前环评一致。

3、噪声污染防治措施

（1）场地噪声

为进一步降低噪声的影响，选用低噪声设备，保证设备的良好运转状态，并合理安排作业时间，禁止夜间运输和填埋作业。本项目选址位于沟谷之中，有山体阻隔，在釆取环评规定的措施下，对周围环境影响较小。

（2）运输噪声

环评要求：建设单位应对运输车辆加强调度管理，严格控制载重，禁止夜间运输；昼间运输时在行驶至噪声敏感点处，要减速，禁止鸣笛。采取以上措施后，运输噪声对周围村庄影响较小。
同变更前环评一致。
4、固体废物
本项目变更后为煤矸石综合利用项目，建设期废土全部用于复垦区场地的平整；废石、混凝土块等建筑垃圾全部送当地建筑垃圾填埋场处置；在管理站设置垃圾桶，生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的垃圾收集地点。不会对区域环境产生影响。
同变更前环评一致。

5、生态环境保护措施

（1）生态环境防护措施

①剥离沟底表层熟土后，将沟底土地平整压实；

②由汽车运至复垦区的填充物要用推土机把填充物推平，每堆放1m厚的填充物层进行一次压实，有效防止填充物沉陷；坡面每堆高5m建造一个马道，马道内侧修建坡底水沟，防止坡面汇水冲刷坡面。

③在复垦区下游严格按照要求挡墙，以免溃坝后填充物被洪水冲走而污染环境。

④每层填充物堆放完成后，即开始对边坡进行整形，坡面形成1:2.5的坡度，然后覆土，覆土厚度为1.0m。

⑤为了防止周边来水进入复垦区，对场地坡面造成冲刷，在场地外缘修建截水沟，截水沟内汇水分两侧边坡排放。

⑥复垦区填充物在到达设计堆存高度后要及时对堆体进行覆土，覆土厚度达到复垦要求（1.0m)。

⑦对场地内取土的黄土荒坡上应及时采取水土保持和防止滑坡的措施。

⑧耕地复垦要求：复垦区最终覆土后，进行土地平整工程；平整后修筑田埂，土质夯实，以起拦蓄水作用；土地深翻30cm，提高土地松散性；施用精致有机肥。

⑨林地复垦要求：进行灌、草带状混交方式进行植物防护，穴状整地；穴植紫穗槐，草种选用披碱草进行撒播。

⑩草地复垦要求：土地进行松土种草，草种选择白羊草，种植形式采用撒播。

（2）生态环境管理措施

①结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

②要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

③复垦区设置环境保护图形标志，定期进行检査和维护。暴雨天气设置安全警戒区，禁止人畜和车辆进入。

④土地复垦完成后，应组建专门的管理机构，对植物进行管理和养护。

⑤土地复垦完成后，设专职人员定期对复垦区进行巡视，检査护墙安全情况、截水沟是否排水通畅，此外及时排查矸石复垦区是否存在自燃现象，从而导致地表植被死亡，一旦发现问题需立即上报，及时采取必要措施对矸石复垦区进行维护。

场地绿化复垦后，项目区植被的质量和覆盖率将远高于现状，植物的生产能力将得到全面提升，增加了当地绿化面积，有效改善了项目占地区域生态环境状况。生态环境保护措施可行。
同变更前环评一致。
6、土壤环境保护措施
①防自燃措施
本项目所填埋矸石含硫量为0.92%，不超过1.5%。本项目每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放4.7m厚的矸石覆盖一层0.3m厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。
②防渗措施
在复垦区坡面四周侧布设截水沟。截水沟主要承担复垦区顶面平台与坡面马道排水沟的汇水。在复垦区形成坡面和马道平台后为了排出复垦区内坡面汇水，需要设置横向马道排水沟。为防止雨水冲刷下游，在截水沟出口处设置消力池。
复垦区建设要做好排水系统，雨季时，上游及周边汇水及时通过横纵排水沟、涵洞排出场外，防止矸石渗滤液的形成。矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行；沟底黄土经夯实作为防渗层（其防渗性能至少相当于渗透系数为1×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5cm/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

③土壤环境质量现状保障措施
本项目变更后设计3.8年完成场地内填充物填埋工作，并进行土地复垦。复垦方向为耕地（4.81h㎡），护坡为人工草地（1.97h㎡），共计复垦总面积为6.78hm2。本项目复垦要求按照分层堆放，分台阶土地复垦。场地全部覆土复垦后统一交给当地村民使用。
生物和化学措施的复垦，是利用一定的生物化学措施来恢复和提高土壤肥力、土壤粘结性等理化性质，以提高生物生产能力的活动，它是实现损毁土地植被恢复的关键环节，本方案中主要生物化学措施内容为土壤改良和农作物品种筛选。
A、土壤改良
项目区覆盖的土壤养分贫瘠，缺乏必要的营养元素和有机质，因此需要采取一系列措施改良土壤的理化性质，主要方法有：
人工施肥：N、P、K都是植物生长必需的大量元素，复垦土地都较贫乏，所以这些废料的施用一般都能取得迅速而显著的效果，要少量多次的施用速效化肥或选用一些分解缓慢地长效肥料。
生物改良：生物改良是利用对极端环境条件具有耐性的固氮植物、固氮微生物等改善矿区废弃地的理化性状。固氮植物具有固氮作用，在其本身腐败后，氮元素营养便留在土壤中，有利于增加土壤的养分，并能改善土壤的物理结构，微生物菌根能够参与土壤养分的转化，改善土壤结构，促进植物的发育。生物固氮是将植物种类中具有固氮能力的植物，如三叶草、苜蓿等种植在复垦土地中，通过植物的固氮作用，吸收氮元素，在植物体腐烂后将氮元素释放到土壤中，达到改良土壤的目的。
B、植物工程配置
本项目选择一定的具有改善土壤肥力的农作物，并注意各个维度的植物物种的合理配置。
同变更前环评一致。
4.1.7环境损益分析

本项目变更后总投资1300万元，其中环保投资140.5万元，占总投资的10.81%。本次变更环评规定了项目建设过程中的噪声、扬尘、水、固废、土壤环境污染等防治措施，同时针对生态影响提出了工程和植被措施。
变更后本项目环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有一定的经济效益因此，本项目的建设从社会和环境效益角度分析是合理可行的。

4.1.8环境管理与监测计划

为了保护本项目所在区域环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。本次评价针对项目特点及建设单位的性质，要求建设单位配套相应的环境管理部门，并制定了相应的环境管理要求和计划。

为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目的评价提供依据，本次评价根据各个时期的主要环境影响及可能超标地段，制定了环境监测计划。
4.1.9总结论

本项目变更后选址位于晋中市灵石县两渡镇新庄村北侧1.4km处的天然坑洼地内，不在灵石县城市规划范围内，本项目变更后选址不在当地生态保护红线区域内，不在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，项目变更后最近的村庄为场址南侧1.4km处的新庄村。根据收集到的水文地质资料，本项目变更后不在断层、断层破碎带、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域，项目所在区域地表水贫乏，距离最近的地表水为场址东侧约2.1km处的汾河，并且不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域，同时也不在国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
本项目的变更符合国家及山西省产业政策的要求，符合《煤矸石综合利用管理办法》、《山西省煤炭资源综合利用规划》及《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》的要求，不违背《灵石县城乡总体规划（2016-2035）》，在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，本项目公示期间均没有公众提出意见，选址可行，因此，从环境保护角度出发，山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目变更是可行的。
4.2环境影响评价文件的批复文件要点
2022年1月24日，晋中市生态环境局以市环函[2022]32号“关于《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目变更环境影响报告书》的批复”对本项目环评予以批复。

批复意见如下： 
你公司在项目建设的相关内容变更后，其建设和运营中要全面落实《变更报告》中提出的各项环境保护措施和相关要求，同时，并重点做好以下工作：
1、认真落实生态保护工作。切实按照变更后的施工设计方案作业，严格控制施工作业范围，落实取土场生态恢复措施，有效减少植被破坏和水土流失；落实分层填埋压实、覆土作业、复垦和植被恢复措施，确保生态保护工作有效落实。
2、认真落实水环境保护措施。切实按照变更后的施工设计和环评要求，做好复垦区防渗工作，规范建设排水涵洞、截水沟、排水沟、消力池等截排水设施，复垦区上游及周边汇水及时通过截排水设施排出场外，减少矸石淋溶液的形成，防止对周边水环境造成影响。
3、认真落实环境管理和监测计划。切实按照变更后的施工设计要求，规范建设挡矸墙、洗车平台，加强截排水设施的巡检力度，及时做好维护和加固工作；认真落实环境管理制度、计划及环境监测计划，建立健全环境风险防范和应急管理机制，有效防止突发环境事件的发生。
三、其他要求仍按照晋中市生态环境局《关于山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目环境影响报告书的批复》（市环函[2021]44号）执行。

四、晋中市生态环境保护综合行政执法队、晋中市生态环境局灵石分局要切实承担事中事后监管责任，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司应在收到本批复后10各工作日内，将批准后的环境影响报告书及批复文件分送上述部门，按规定接受生态环境部门监督检查。
4.3环境影响评价文件提出的环境保护措施落实情况

环境影响评价文件要求及落实情况见表4.3-1。

4.4环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况

环评批复要求及落实情况见表4.4-1。

表4.3-1  环境影响报告中要求的环保对策措施及落实情况汇总表
	类别
	污染源
	环评要求竣工验收环保设施内容
	实际建设情况
	完成情况

	大气污

染物
	堆存扬尘
	场内设洒水车，矸石及时处置，层层压实、覆土并进行绿化等
	现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），形成2个平台，已对平台进行覆土；
	//

	
	倒矸扬尘
	企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施
	堆矸作业过程中已按照环评要求进行；
	//

	
	运输车辆
	限制超载、篷布遮盖、道路洒水，设置绿化带等
	企业已购买洒水车；堆矸作业过程中已按照环评要求进行；
	完成

	水环境
	雨水
	复垦区修筑排水系统包括截水沟、马道排水沟、消力池等，保证雨水通过排往复垦区下游
	现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），形成2个平台，已对平台进行覆土；未形成马道，无马道排水沟；截水沟将进行逐段修筑；
	//

	
	
	
	现阶段矸石坝下游建设一座消力池，消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=4m×6m×0.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。
	//

	噪声
	高噪设备
	减速、限制鸣笛、设绿化带
	减速、限制鸣笛，
	完成

	生态
	挡矸墙
	复垦区沟口修建浆砌石重力式挡矸墙，挡矸墙高度为18.682m，总长度67m。
	填埋造地区沟口修建浆砌石重力式挡矸墙，挡矸墙高度为16m，总长度13m，地面出露12m、基础埋深4m。
	完成

	
	复垦区绿化
	边坡及平台进行绿化
	现阶段不涉及，不在本次验收调查范围内
	//


表4.4-1环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况汇总表

	序号
	环评批复要求
	实际采取的环保措施
	完成情况

	1
	认真落实生态保护工作。切实按照变更后的施工设计方案作业，严格控制施工作业范围，落实取土场生态恢复措施，有效减少植被破坏和水土流失；落实分层填埋压实、覆土作业、复垦和植被恢复措施，确保生态保护工作有效落实。
	现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），已进行覆土；随着矸石倾倒，企业要按照环评要求采取植物措施进行边坡防护、种草种树、搞好施工迹地生态恢复。
	基本完成

	2
	认真落实水环境保护措施。切实按照变更后的施工设计和环评要求，做好复垦区防渗工作，规范建设排水涵洞、截水沟、排水沟、消力池等截排水设施，复垦区上游及周边汇水及时通过截排水设施排出场外，减少矸石淋溶液的形成，防止对周边水环境造成影响。
	矸石现有的设施有消力池、挡矸墙、挡水墙、截水沟等。
	基本完成

	3
	认真落实环境管理和监测计划。切实按照变更后的施工设计要求，规范建设挡矸墙、洗车平台，加强截排水设施的巡检力度，及时做好维护和加固工作；认真落实环境管理制度、计划及环境监测计划，建立健全环境风险防范和应急管理机制，有效防止突发环境事件的发生。
	正在开展竣工环境保护验收工作。其他工作也在逐步开展。
	基本完成


第五章 生态影响调查

5.1生态现状调查

5.1.1植被现状

本县地处山区，海拔高度差异较大，侵蚀严重，地形复杂，植物群落或种类及其地，林地、草地的分是零星分散的，一般是山顶耕地，两坡撂荒，田草相间，穿插交错，片掌大小参差。大部分地区植被过渡不太明显，只有东部马和、西许地区高差较大，植被有较明显的垂直分布规律。

根据灵石县县志，灵石境内形成丁字形河谷，河谷谷地海拔为580-774m，两侧土石山区海拔950-1200m，海拔1000-1500m之间，乔木有油松、侧柏、刺柏等针叶林和针阔林混交林，灌木有荆条等，草本有狗尾草、羊胡草、白草、刺儿菜等，覆盖度约80％；海拔1000m以下，沟坡多次生混交林以及灌木荆条、杜梨、酸枣等，以及益母草、蒲公英、节节草等草本植物，因间有农田，覆盖度较低。

据评价调查，项目所在区域自然环境条件较好，植被覆盖率较高，主要为一些常见灌丛和草本科植被，无珍稀植物种群。

5.1.2野生动物

孝灵石县主要物种包括鸟类、兽类、鱼类、虫类等。鸟类主要有豆雁、鹊鸭、绿翅鸭、黑尾鸥、灰斑鸠、啄木鸟等；兽类主要有黄鼠、草兔、赤狐、狗獾、野猪等；虫类主要包括蝴蝶、蝉、土蜂、蝎子、蜈蚣、蟋蟀、蜗牛、蚯蚓、螳螂、蝗虫、蚂蚱、蜘蛛、蚂蚁、马蜂、瓢虫、麦蛾、菜青虫、棉铃虫等。另外还有两栖类动物青蛙，爬行类动物如蛇、壁虎等。

据评价调查，评价区域内无国家保护动物分布
5.1.3生态敏感区调查

经实地调查，本项目占地范围及其实施的影响范围内，不存在《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）中规定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地等特殊与重要生态敏感区。

5.1.4区域生态环境质量现状
本项目所在区域为低山丘陵地带，地形沟谷发育、切割强烈，地表多为黄土覆盖，不利于大气降水下渗，地下水缺乏补给来源，各含水层埋深较大，地下水补给、径流、排泄条件差，含水层富水性弱。

从面积组成上分析，评价区主要以其他草地类型为主，其次为灌木林地和旱地。其中其他草地面积为72.35hm2，占44.57%；灌木林地面积为29.78hm2，占18.35%；旱地面积为27.64hm2，占17.03%。
评评价区主要以中度侵蚀为主，其次为强烈。其中中度侵蚀面积为83.24hm2，占评价区面积的51.28%；强烈侵蚀面积38.19hm2，占23.53%。
评价区植被林木发育，野生动物栖息地较少，野生动物数量较少。评价区内没有发现珍稀濒危野生动物，没有国家和省级重点保护的野生动物。

据现场调查，项目占用林地不涉及自然保护区，不涉及国家级公益林，全部为荒草及灌木林，植被覆盖率一般。

5.1.5生态系统类型调查
根据遥感影像解析和实地调查，评价区分为6种土地利用类型。

林地生态系统受人为活动影响较小，但是近年来由于气候、地理因素、人为活动等方面影响，区域生态系统的产出呈逐年下降趋势，因此维护各生态系统中生物群落、种群和物种的稳定性，维持各生态系统的平衡，成为本区发展刻不容缓的任务。因此在开发资源同时，必须作好生态系统保护、恢复。


 



5.2施工期生态影响调查及环境保护措施有效性

施工期，项目建设的生态影响主要为局部建筑施工、材料运输、装卸、机械运转等带来的大气污染物、施工过程产生的建筑垃圾等各种废物对生态环境产生污染以及施工噪声对周围动物的影响。

经调查，项目施工期主要采取以下生态环境保护措施：

（1）项目施工时严格划定施工区域，没有随意扩大范围，生态影响范围不大。

（2）施工开挖土方、外运装卸土方等工序，尽量避开雨季；在矸石沟两侧修建了截洪沟排洪沟，沟口处修建了拦矸坝，有效地起到防洪排涝，防止了滑坡、塌方。

（3）施工期制定了相应的生态环境保护管理制度，未出现因操作失误而出现的生态环境破坏。

（4）随着项目施工过程的结束，矸石的倾倒和绿化、覆土还田，项目将最大程度的控制场地植被破坏和水土流失面积。

（5）该项目施工区主要为矸石沟沟口处，占地主要类型为荒地，生态系统结构较简单，项目区动物的种类和数量也较少，因此工程施工对沿线生物生态环境影响较小。5.3试运行期生态影响调查及环境保护措施有效性
5.3.1取土场生态影响调查

工程前期场底碾压覆土采用场内开挖黄土，中后期设一个取土场，中后期用土取自本项目占地范围内的矸石沟西侧山坡，为荒山型取土场，主要取黄土等杂土。

现阶段矸石仅少量堆放（约11000t），形成2个平台，已对平台进行覆土，覆土取自场地内平整土，未涉及取土场；
5.3.2 运输道路影响范围生态影响调查

现场调查：煤矿至复垦区全部为现有碎石路面道路，道路长度约0.8km。
5.3.3复垦区地生态影响调查

复垦区位于晋中市灵石县两渡镇新庄村北侧1.4km处的荒沟内，沟道大致呈北-南走向，北高、南低。 

企业委托晋中市煤炭规划设计研究院对矸石治理项目进行了设计，根据设计，本项目复垦区沟长约为750m，沟底标高+809m，封场标高+838m，总占地面积6.78hm2，核算库容为81.87万m3。本项目矸石处理量为30万t/a，煤矸石密度按1.8t/m3计，合计16.67万m3/a，复垦区服务年限为3.8年。
根据现场调查，项目选址与环评一致。项目生态保护措施主要有拦矸墙及排水系统，具体为：

拦矸墙：排矸场沟口设有采用粘土逐层碾压夯实的重力式挡矸墙进行拦挡，挡墙总长13m。挡矸墙墙高12m，地面出露8m、基础埋深4m。
5.3土壤现状调查及监测
为考察复垦区设置对附近土壤的影响，本次对复垦区上游、下游土壤于2025年5月13日委托山西中科检测科技有限公司进行了检测。监测内容详见下表：

由下表可知，本项目复垦区上游、下游土壤各项监测指标全部满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值。可见本项目复垦区设置未对复垦区周边附近的土壤造成明显影响。

表5.3-1 复垦区土壤监测内容一览表

	点位布置
	监测项目
	监测频次

	复垦区周边土壤
	1#复垦区上游：0-20cm
	每个点位采集1个土壤样本，共计2个土壤样品
	总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、

总铬、总锌、总镍、pH
	每个土壤样本各取样监测1次

	
	2#复垦区拦矸坝下游：0-20cm
	
	
	


复垦区土壤检测结果详见下表：
表5.3-2 复垦区土壤监测结果表（单位：mg/kg）
	时间
	点位
	土壤监测结果（单位：mg/kg，有机质为g/kg，pH值无量纲）

	
	
	pH
	总砷
	总镉
	总铬
	总铜
	总铅
	总汞
	总镍
	总锌

	5.13
	复垦区上游0-20cm
	7.84
	10.2
	0.12
	43
	15.6
	16
	0.0114
	20
	41

	
	复垦区下游0-20cm
	7.76
	10.8
	0.14
	38
	17.1
	17
	0.0140
	22
	45

	
	标准
	6.5<PH≤7.5
	30
	0.3
	200
	100
	120
	2.4
	100
	250


5.4生态影响调查结论及整改建议

5.4.1生态影响调查结论

本项目施工阶段落实了施工期环保防治措施，施工场地严格控制在工业场地范围内，对生态环境扰动较小；企业在填埋区沟口处修建了拦矸坝等水保设施；现阶段未设置外取土场；矸石需按照环评要求分层压实对堆放，并进行土地复垦。

5.4.2建议

1、项目运行过程中，建设单位要严格按照十六字方针的排矸工艺进行矸石倾倒，具体为“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”。

2、下一阶段随着矸石逐步倾倒、形成马道及多层台阶，企业需进一步完善环保工程，比如两侧截水沟建设、马道排水沟建设、边坡防护建设，并最终进行土地复垦。
3、每堆完一个台阶，对堆矸坡面、马道及渣顶覆0.5m厚的低肥效土和0.5m厚的熟土。马道、渣顶覆土后复垦为核桃等经济林地，堆矸坡面采用灌草结合的方式进行防护。草种均选用三叶草、披碱草，种植方式为撒播，种植密度50kg/hm2。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径40cm，深40cm；种植密度采用行距1.5m，株距1.5m。

第六章  地下水环境影响调查

6.1地下水环境现状调查
6.1.1区域水文地质概况

1、区域主要含水层组

1）碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层组

本类型含水层组包括寒武系到中奥陶统灰岩、泥灰岩、白云岩等可溶岩地层，在区域东部、西部、北部大片出露，在灵石县境内汾河两岸有小面积出露。该含水层富含岩溶裂隙水，是区内最主要的含水层组。其中对矿井开采及供水有意义的为中奥陶统岩溶裂隙含水层组，主要含水层段为上马家组中、上部。

2）碎屑岩夹碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层组

由上石炭统太原组砂岩、泥岩、煤层及几层石灰岩一套海陆交互相沉积地层组成。含层间岩溶裂隙水，富水性的强弱取决于岩溶与裂隙发育程度。一般在接近地表露头处岩溶裂隙发育，以岩溶含水为主，含水性较好。随着石灰岩埋藏深度的增加，岩溶裂隙发育程度减弱，逐渐以裂隙含水为主，含水性减弱3）碎屑岩类裂隙含水层组

主要包括二叠系一套以陆相沉积为主的碎屑岩地层，本类型含水层组以风化裂隙水为主，裂隙发育程度受岩性、深度和构造影响，裂隙水除少部能沿构造破碎带向深部运动外，其余排泄于地表沟谷之中。径流与排泻区不明显。由于相对呈层状，不同层位的含水层各具补给区，构成若干小的含水系统，其间水力联系较弱。

4）松散岩类孔隙含水层组

主要为第四系松散沉积物。其中较有意义的含水层为全新统，呈带状分布于汾河及其支流，由亚砂土夹细砂或卵砾石组成，富水性因地而异，为农田灌溉及生活用水的主要来源。主要接受大气降水补给，主要向地表水系排泄，有时也向基岩含水层排泄。

2、区域主要隔水层

1）中、上石炭统泥岩、铝土质泥岩隔水层组

主要以泥岩、铝土质泥岩组成，分布于碳酸盐岩类含水层与碎屑岩夹碳酸盐岩类的交界处，为其间的天然隔水层。

2）碎屑岩类层间隔水层组

以泥岩类塑性岩石组成，分布于各类含水砂岩层之间，在垂直向上含、隔水层组合呈平行复合结构，含、隔水层处于分散间隔状态，含水层间的水力联系被其间的隔水层所隔，形成独立的含水体系，地表沟谷切割处常沿隔水层顶板出露泉水。

本项目所在区域为低山丘陵地带，地形沟谷发育、切割强烈，地表多为黄土覆盖，不利于大气降水下渗，地下水缺乏补给来源，各含水层埋深较大，地下水补给、径流、排泄条件差，含水层富水性弱。

本区地下水含水层主要分为五种类型，从下到上依次为奥陶系中统石灰岩岩溶含水岩组，石炭系上统太原组石灰岩岩溶裂隙含水层组，二叠系砂岩裂隙含水层组，第三系上新统砂砾石层孔隙含水层、第四系全新统砂砾石层孔隙含水层。

3、区域水文地质条件
评价区内梁峁之上广泛被第四系上更新统所覆盖，沟中普遍出露石炭系太原组、二叠系山西组、下石盒子组。结合钻孔资料，评价区内赋存地层由老到新为：奥陶系峰峰组，石炭系中统本溪组、上统太原组，二叠系下统山西组、下石盒子组，第四系中、上更新统。分述如下：
（一）奥陶系中统峰峰组（O2f）
本组在评价区内没有出露，为含煤地层基底，厚度100m左右，与下伏地层上马家沟组为整合接触，由灰色、深灰色厚层状石灰岩夹薄层泥灰岩、泥质灰岩组成，中部夹白云质灰岩、角砾状泥灰岩，下部有石膏层。
（二）石炭系中统本溪组（C2b）
与下伏峰峰组呈平行不整合接触，为一套海陆交互相沉积建造，主要由浅灰色含铝泥岩、铝质泥岩、深灰色泥岩组成，局部夹砂质泥岩、石灰岩，底部常具一薄层铁质泥岩，含黄铁矿，菱铁矿结核或透镜体，不稳定，即“山西式”铁矿。本组厚度14.01～21.08m，平均16.24m。
（三）石炭系上统太原组（C3t）
属海陆交互相碎屑岩和碳酸盐岩建造。以K1砂岩为底连续沉积于本溪组之上。本组厚83.36～101.16m，平均厚93.29m。岩性主要由灰黑色泥岩、深灰—灰黑色粉砂岩、灰白—深灰色砂岩、深灰色石灰岩及煤层组等成。共含煤10层，自上而下为4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、10下号、11号及12号，其中7号、10号、11号煤层为大部可采煤层，其余为不可采煤层，含石灰岩3层，即K2、K3、K4，均稳定，具各种层理类型，下部泥岩中富含黄铁矿结核，动植物化石丰富。该组据岩性、化石组合及区域对比，自下而上可分三段，分述如下：
1、一段（K1底—K2底）
厚24.70～41.70m，平均厚31.84m，主要由深灰—灰黑色泥岩、铝土泥岩、炭质泥岩、煤及灰—深灰色砂岩、粉砂岩组成，泥岩中含黄铁矿结核，具水平纹理。含9号、10号、10下号、11号、12号煤层，其中10号、11号煤层为稳定发育的大部可采煤层，其余均为不可采煤层。K1砂岩为灰白色粗粒长石石英砂岩，硅质胶结，井田内该砂岩不稳定，多相变为细砂岩、粉砂岩，砂质泥岩。K1砂岩厚0.95～4.90m，平均2.38m左右。 

2、二段（K2底—K4顶）
厚24.90～27.95m，平均厚26.21m，主要由深灰—灰黑色泥岩、铝土泥岩、砂质泥岩、砂岩、粉砂岩、煤及灰—深灰色灰岩组成。含煤2层，即7号、8号煤层，其中7号煤层为稳定的大部可采煤层，8号煤层为不稳定不可采煤层。
本段沉积主要标志层为3层灰岩，即K2、K3、K4灰岩，均沉积稳定。K2灰岩为9号煤层的直接顶板，岩性为灰色厚层致密石灰岩，块状构造，裂隙较发育，含燧石条带及结核，厚度为5.40～7.55m，平均6.69m。
K3灰岩为8号煤层直接顶板，岩性为灰色厚层致密含泥质石灰岩，块状构造，裂隙较发育，含燧石条带及结核，含生物40-50%，其中有柱纤结构的腕足类碎片及单晶结构的海百合等。生物碎片分布均匀，碎屑间以泥晶方解石为主，并含少量氧化铁。厚度4.60～6.20m，平均为5.34m。
K4灰岩位于7号煤层之上，为7号煤层老顶。呈深灰色厚层状，泥晶结构，块状构造，致密坚硬，含泥质带及燧石结核，裂隙相对发育，被方解石脉充填。生物碎屑含量大于50%，其中最多的是隐粒结构的蜓类及柱纤结构的腕足类碎片，次有单晶结构的海百合、腹足类等。生物碎屑分布均匀，碎屑间有泥晶方解石。厚度2.15～6.05m，平均为3.75m。
3、三段（K4顶—K7底）
厚30.80～51.60m，平均厚35.24m，主要由深灰—灰黑色泥岩、炭质泥岩、砂质泥岩、砂岩、粉砂岩、煤层组成。含煤3层，即4号、5号、6号，均为不可采煤层。
（四）二叠系下统山西组（P1s）
连续沉积于太原组之上。本组厚34.99～37.45m，平均36.22m。岩性为灰白色—中细粒砂岩、灰黑色粉砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤。底部以一层灰白色中细砂岩（K7）与太原组分界，顶部以K8砂岩的底界与下石盒子组分界。本组含煤2层，即1号、2号煤层，均为不可采煤层。K7砂岩为灰白色、风化后呈灰黄色、层状中细粒长石石英砂岩，局部缺失或相变为粉砂岩、砂质泥岩，主要成分以石英为主，次有长石及白云母，胶结物为铁质，另有少量暗色矿物及泥质包裹体，常具交错层理及铁质氧化圈。厚2.40～9.88m，平均6.35m。
（五）二叠系下统下石盒子组（P1x）
连续沉积于山西组之上，为一套陆相沉积的陆源碎屑物地层，由灰绿、黄绿色砂岩及粉砂岩，间夹灰、黄绿、局部为紫红色砂质泥岩组成，底部以K8砂岩与山西组分界。本组多数区域均遭受剥蚀，最大残留厚度132.60m。
（六）第四系中、上更新统（Q2+3）
评价区内广泛出露，与下伏地层呈角度不整合接触，厚度4.95～38m。Q2为红黄色、黄褐色亚砂土、亚粘土、砂砾层、含钙质结核；Q3分布于山梁之上，为灰黄色亚砂土、亚粘土、砂土层，厚度较薄，0～5m。
3、地下水的补给、径流、排泄

调查区岩溶水属郭庄泉域，位于郭庄泉域北中部，为郭庄泉域的径流区，其补给主要为井田外西、北方向奥灰岩出露区大气降水，在调查区内由北向南径流。太原组灰岩岩溶裂隙含水层在调查区出露区接受大气降水补给，顺岩层径流，其排泄主要为矿井水疏排。调查区内表土层较薄，其底部的松散孔隙水接受大气补给渗入基岩风化裂隙带，形成地下浅水，赋存形态、径流与地形一致，在沟谷中切割处以渗水或泉的形式排泄。

6.1.2居民饮水情况
本项目调查地下水时发现； 新庄村水井为深水井、保利铁新煤矿水井为浅水井。
6.2施工期地下水环境影响调查及环境保护措施有效性
根据调查，施工期地下水环境影响及环境保护措施如下：

（1）施工期间的废水主要来源于施工人员盥洗产生的生活污水，水量较小，水质较为简单，以就地泼洒的方式排放，不会对地下水环境造成影响。

（3）施工过程中对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆和回填物采取了遮挡措施，避免了物料随雨水流失，未造成污染。

综上分析，工程施工过程中没有对地下水产生明显影响。

6.3运行期地下水环境影响调查及环境保护措施有效性

6.3.1地下水环境保护措施
根据现场调查，地下水保护措施主要为：

1、源头控制

建设单位已建成较为完善的排水系统，主要有排水孔、消力池；随着矸石的倾倒，马道的形成，企业还将将设截水沟和马道排水沟；雨季时，工程场地上游及周边汇水及时通过截水沟和马道排水沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成，源头上减少对地下水的污染。

2、场地防渗
矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行；本项目沟底采用黄土进行地基处理（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7cm/s），可达到良好的防渗效果。
6.3.2地下水监测及结果分析

1、监测布点及时间

山西中科检测科技有限公司于2025年13月14日，对项目下游的水井进行了监测。

2、监测项目及监测要求

地下水监测项目与监测要求见表6.3-1，监测点位见图6.3-1。

表6.3-1  地下水监测布点、监测项目及监测频次

	点位布置
	监测项目
	监测频次

	新庄村水井、保利铁新煤矿水井
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、

硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数，共计21项，监测采样时同时记录
	连续1天，

每天1次


3、采样及分析方法

采样、分析方法按有关标准和监测技术规范执行。

4、监测结果及达标情况分

地下水监测结果及其达标情况分析详见表6.3-2。可以看出，所测水井中无超标情况，监测井各项水质指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
说明项目建设未对地下水水质产生明显影响。
5、地下水水位、水质对比分析

本项目环评阶段地下水监测结果及其达标情况分析详见表6.3-2。

由表6.3-2可以看出，新庄村水井、保利铁新煤矿水井地下水监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准限值要求。

本项目环评阶段、验收阶段地下水水位、水质基本无变化，说明近一年来周边企业的废水治理相对完善，同时本项目的建设也未对水井的水质产生不良影响。

表6.3-2（a）  验收时期地下水环境质量监测结果
	采样点位
	采样

日期
	pH值
	氨氮

mg/L
	亚硝酸盐氮

mg/L
	挥发酚

mg/L
	砷

ug/L
	汞

ug/L
	总硬度

mg/L
	六价铬

mg/L
	氟化物

mg/L
	硝酸

盐氮

mg/L
	镉

ug/L
	铅

ug/L

	新庄村水井
	5月13日
	6.9
	0.043
	0.001
	ND
	ND
	0.07
	243
	ND
	0.90
	3.46
	ND
	ND

	
	5月14日
	6.9
	0.049
	0.001
	ND
	ND
	0.06
	220
	ND
	0.87
	3.38
	ND
	ND

	
	执行标准
	6.5-8.5
	0.50
	1.00
	0.002
	10
	1
	450
	0.05
	1.0
	20.0
	5
	10

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	
	采样

日期
	耗氧量

mg/L
	铁

mg/L
	锰

mg/L
	氰化物

mg/L
	溶解性总固体mg/L
	硫酸盐

mg/L
	氯化物

mg/L
	菌落总数

CFU/mL
	总大肠菌群

MPN/100mL
	---
	---
	---

	
	5月13日
	0.5
	ND
	ND
	ND
	516
	93
	22.9
	59
	1
	---
	---
	---

	
	5月14日
	0.6
	ND
	ND
	ND
	640
	92
	22.7
	61
	1
	---
	---
	---

	
	执行标准
	3.0
	0.3
	0.10
	0.05
	1000
	250
	250
	100
	3.0
	---
	---
	---

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	---
	---
	---

	备注
	1、“ND”表示低于方法检出限的监测结果；各项目方法检出限见表2-1。


表6.3-2（b）  验收时期地下水环境质量监测结果
	采样点位
	采样

日期
	pH值
	氨氮

mg/L
	亚硝酸盐氮

mg/L
	挥发酚

mg/L
	砷

ug/L
	汞

ug/L
	总硬度

mg/L
	六价铬

mg/L
	氟化物

mg/L
	硝酸

盐氮

mg/L
	镉

ug/L
	铅

ug/L

	保利铁新煤矿水井
	5月13日
	6.8
	0.060
	0.001
	ND
	ND
	0.06
	404
	ND
	0.75
	1.34
	ND
	ND

	
	5月14日
	6.7
	0.072
	0.001
	ND
	ND
	0.06
	407
	ND
	0.74
	1.34
	ND
	ND

	
	执行标准
	6.5-8.5
	0.50
	1.00
	0.002
	10
	1
	450
	0.05
	1.0
	20.0
	5
	10

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	
	采样

日期
	耗氧量

mg/L
	铁

mg/L
	锰

mg/L
	氰化物

mg/L
	溶解性总固体mg/L
	硫酸盐

mg/L
	氯化物

mg/L
	菌落总数

CFU/mL
	总大肠菌群

MPN/100mL
	---
	---
	---

	
	5月13日
	0.5
	ND
	ND
	ND
	498
	128
	99.9
	73
	2
	---
	---
	---

	
	5月14日
	0.5
	ND
	ND
	ND
	624
	129
	99.7
	76
	2
	---
	---
	---

	
	执行标准
	3.0
	0.3
	0.10
	0.05
	1000
	250
	250
	100
	3.0
	---
	---
	---

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	---
	---
	---

	备注
	1、“ND”表示低于方法检出限的监测结果；各项目方法检出限见表2-1。


表6.3-4   环评时期地下水环境质量监测结果
	点位
	地下水监测结果 （单位：mg/L，pH值无量纲，汞、砷：μg/L，总大肠菌群 MPN/100mL，菌落总数CFU/mL）

	
	pH
	氨氮
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	挥发性酚类
	氰化物
	砷
	汞
	六价铬
	总硬度
	铅
	氟化物
	镉
	铁
	锰
	溶解性总固体

	1#田村
	7.11
	ND
	8.85
	0.010
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	521
	0.009
	0.459
	ND
	ND
	ND
	851

	2#新庄村
	7.03
	ND
	4.01
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	271
	0.003
	0.435
	ND
	ND
	ND
	801

	3#军营坊村
	7.34
	0.036
	8.62
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	238
	0.006
	0.710
	ND
	ND
	ND
	612

	标准
	6.5-8.5
	0.5
	20
	1.0
	0.002
	0.05
	10
	1
	0.05
	450
	0.01
	1.0
	0.005
	0.3
	0.1
	1000

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	点位
	氯化物
	总大肠菌群
	耗氧量
	硫酸盐
	菌落总数
	碳酸根
	碳酸氢根
	钾
	钠
	钙
	镁
	井深（m）
	水位（m）
	水温（℃）
	-
	-

	1#田村
	231
	<2
	0.89
	210
	89
	ND
	193.2
	1.92
	175
	100
	54.8
	100
	15
	9.2
	-
	-

	2#新庄村
	183
	<2
	0.51
	229
	96
	ND
	206.6
	1.97
	134
	58.2
	35.8
	120
	20
	9.1
	-
	-

	3#军营坊村
	67
	<2
	0.59
	222
	72
	ND
	199.3
	1.45
	109
	50.3
	32.0
	25
	5
	9.4
	-
	-

	标准
	250
	3.0
	3.0
	250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


6.4地下水环境影响调查结论及整改建议
1、项目在施工期废水产生量较小，并且泼洒抑尘，对地下水未产生明显影响。

2、经过监测，项目建设未对周边村庄地下水造成污染。

3、本项目建立了防洪导排系统，雨季时，工程场地上游及周边汇水及时通过截水沟和马道排水沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成，源头上减少对地下水的污染。 
建议：

本工程主要接收固废类型为第Ⅰ类一般工业固废煤矸石，其他危险废物、生活垃圾、污水处理站污泥以及与防渗层不相容的固废禁止入场。
第七章  地表水环境影响调查

7.1地表水环境现状调查

1、河流

本区河流属黄河流域汾河水系，主要河流有汾河及其一级支流静升河、仁义河、交口河、段纯河。
汾河：发源于宁武县管涔山麓，穿越太原盆地，从本县北部两渡镇桑平峪入境，流经两渡、翠峰、厦门、南关四镇，由南关镇石桥村流向霍州市，在河津市西南汇入黄河，全长694km，流域面积23945km2。测区内长约38km，占总长5.5％。根据汾河义棠站1962～1993年观测资料，汾河多年平均流量2.79m3/s，年均最大流量6.29m3/s(1990年)，最小流量0.06m3/s(1987年)。

静升河：古名小水河。源头为沁源县花坡崖上棋盘白安场马跑泉，由静升镇旌介入境，经集广到静升，南汇柏沟、三齐沟水，向西流到延安汇草桥沟水，到南王中汇后悔沟和水峪沟水，至县城流入汾河。全长34.5km，境内长18km，流域总面积282km2。县内面积210km2，河床平均纵坡降27‰。该河无水文站，1965年冬至1966年春实测枯水期平均流量为0.041m3/s，历年最大洪峰流量为649m3/s。

另有小的支沟梧桐河，发源于后悔沟，自东南向西北方向流入境内，在南王中村西汇入静升河，然后进入汾河。河流全长15km，流域面积19.8km2。

本项目所在区域地表水体为项目区东侧2.1km处的汾河；项目运营期无生产生活废水产生和排放，正常情况下复垦区无渗滤液产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，且复垦区会产生淋溶水；短时水流由截洪沟、马道排水沟排出复垦区；复垦区设置截水沟、马道排水沟等措施，对水环境的影响很小。

7.2施工期地表水环境影响调查及环境保护措施有效性

本项目施工阶段，废水影响主要包括：配料、冲洗及施工人员少量的生活污水。生活污水相对较少，在施工现场泼洒抑尘，施工冲洗废水经收集后回用于工程配料搅拌，主要污染物为SS。

本项目施工现场的水污染防治落实情况有：

1、经查看施工方施工日志及材料得知，施工期利用旱厕，施工生活污水产生量较少，水质简单，直接洒水抑尘，满足环评要求。

2、经落实各方施工资料得知，施工方根据天气情况和施工方案，制定短期的施工方案，阴雨天气尽量不安排室外工程施工行为，对场地堆存物料做好防雨、防风工作安排。

该项目施工期废水环保达标方面未发现遗留问题，满足环评要求。

7.3运行期地表水环境影响调查及环境保护措施有效性

本项目运营期未设置管理站，因此不产生生活污水。因此，项目不会对地表水环境产生影响。

第八章  大气环境影响调查

8.1大气环境现状调查

本项目所处区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，执行二级标准。

本项目环评期间对新庄村进行了现状监测，监测时间为2020年4月3日-9日。
据监测资料，监测7天中，监测点位中监测项目TSP达标。
8.2施工期大气环境影响调查及环境保护措施有效性

工程施工期大气污染主要来自施工产生的扬尘、燃油机械设备及运输车辆产生的废气及建筑材料和施工垃圾堆存产生的扬尘。

根据调查访谈可知，施工阶段施工负责人督促粉尘控制措施的落实，以保护施工场地及其周边环境空气的质量。施工期的环境空气污染防治落实情况有：

1、施工方定时对场地进行洒水抑尘，洒水频率3次/日。

2、各参建方对车辆运输进行了规定，车辆运输采用篷布覆盖。
3、经与企业落实得知，施工期建筑材料均采用场地堆放，篷布覆盖的方式，能起到降尘的作用，开挖土石送指定的固废堆场堆存。

4、施工单位指派专人及时了解天气情况，对大风天气的日期，均未安排场外施工行为。

5、混凝土搅拌站设置于临时工棚，能有效阻止水泥粉尘外溢。现阶段该混凝土搅拌站工棚已经拆除，地面已经完成硬化。

6、运输采用车况良好的车辆并加盖篷布，并定期维修、养护；未使用超期服役及尾气超标的车辆。

由于采取了严格完善的防范措施，本项目建设期对环境空气的影响控制到了允许程度以内，建设期未对村民的生活产生影响。

8.3运行期大气环境影响调查及环境保护措施有效性

8.3.1大气污染源及防治措施调查

1、堆场作业扬尘防治措施

根据现场调查，贮灰场运营期的粉尘污染防治措施有： 

①矸石在运输时保持一定的湿度，用封闭式专用车运输至场地，途中确保无撒漏现象。

②作业过程中，严格执行管理制度，对矸石进行分层压实平整，及时对马道及边坡进行覆土，减少扬尘排放。

③项目配套设置了一辆洒水车，场内汽车运输及倾倒时及时洒水抑尘。
2、运输车辆扬尘污染防治措施

车辆运输过程中严格限制超载，用封闭式专用车运输，减速慢行，运输车辆倾倒过程中降低倾倒高度，倾倒时洒水抑尘，有效降低了起尘量。

3、防自燃措施

本项目堆放矸石过程每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放4.7m厚的矸石覆盖一层30cm厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。采取上述措施后，矸石发生自燃的机会较少。

8.3.2大气环境质量现状监测

8.3.2.1监测内容

山西中科检测科技有限公司于2025年5月13日-14日，对厂界无组织进行了监测。本项目大气污染监测内容详见表8.3-1。
表8.3-1  无组织大气污染源监测内容一览表

	名称
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	监测要求

	场地厂界
	上风向布设1个监测点位，下风向布设4个监测点位（测点位置根据GB16297-1996附录C无组织排放监控点设置方法布设）
	颗粒物、SO2

排放浓度
	连续监测2天，每天监测4次
	测点高度大于1.5m，同时记录气温、气压、风向、风速等气象因子，布点位置

	备注：根据实时监测风向，绘制无组织上、下风向监测点位图


 8.3.3.2监测结果及达标分析
场地无组织排放监测气象数据及监测结果分析详见表8.3-2。

表8.3-2   大气监测结果一览表
	监测

时间
	监测项目
	颗粒物（mg/m3）
	二氧化硫（mg/m3）

	
	监测频次
	1次
	2次
	3次
	4次
	1次
	2次
	3次
	4次

	5
月

13
日
	参照点1
	0.330
	0.347
	0.370
	0.385
	0.026
	0.026
	0.024
	0.023

	
	监控点2
	0.825
	0.830
	0.680
	0.867
	0.036
	0.034
	0.034
	0.036

	
	监控点3
	0.861
	0.773
	0.737
	0.741
	0.032
	0.035
	0.035
	0.036

	
	监控点4
	0.933
	0.820
	0.820
	0.772
	0.036
	0.038
	0.039
	0.037

	
	监控点5
	0.830
	0.889
	0.822
	0.810
	0.035
	0.037
	0.036
	0.036

	5
月

14
日
	参照点1
	0.324
	0.344
	0.328
	0.373
	0.022
	0.024
	0.025
	0.027

	
	监控点2
	0.698
	0.772
	0.863
	0.877
	0.035
	0.037
	0.035
	0.037

	
	监控点3
	0.864
	0.778
	0.720
	0.891
	0.033
	0.032
	0.034
	0.035

	
	监控点4
	0.818
	0.864
	0.892
	0.814
	0.039
	0.038
	0.038
	0.038

	
	监控点5
	0.706
	0.717
	0.857
	0.814
	0.038
	0.033
	0.035
	0.035

	最大浓度差值
	0.603
	0.017

	执行标准
	1.0
	0.4

	达标率%
	100
	100


    从表8.3-2监测结果及达标分析结果来看，监测期间项目厂界颗粒物、SO2其周界外浓度最高点与参照点的差值都小于《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426—2006）表5中标准值，达标率100%。
8.4大气环境影响调查结论及整改建议

1、厂界颗粒物、SO2其周界外浓度最高点与参照点的差值均满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426—2006）表5中标准值。

2、场内道路及外运道路进行了硬化，要求运输车辆限载限速，装满矸石后加盖蓬布防止抛洒碎屑，并派专人负责路面维护工作，定期对路面上的散状物料进行清扫和洒水，以保持良好的路面状况，防止扬尘污染。

第九章  声环境影响调查

9.1声环境现状调查

本项目工业场地所在区域为居住、商业、工业混杂区，属《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区。
本项目验收阶段监测期间，对厂界噪声进行了监测。根据监测结果分析知，厂界监测点噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 
9.2施工期声环境影响调查及环境保护措施有效性

施工阶段噪声污染主要为施工机械，如混凝土搅拌机、挖掘机等和汽车运输产生的噪声。

根据企业施工负责人的访谈可知，施工现场的噪声污染防治落实情况有：

1、施工时，将高噪声设备施工计划采用错开时间运行的方式减少噪声排放；施工作业都安排白天进行。

2、项目周边有山体阻隔，可起到防尘降噪的作用。

3、运输采用车况良好的车辆，并定期维修、养护；在沿线村庄路段禁止鸣笛；禁止夜间运输，满足环评要求。

经调查，项目建设期间未发生噪声扰民事件。

9.3运行期声环境影响调查及环境保护措施有效性

9.3.1噪声污染源及防治措施

本项目运行期主要产噪设备包括推土机、挖掘机、搅拌机和交通噪声等。

本项目除优先选用低噪声设备和绿化降噪外主要噪声源治理措施调查情况见表9.3-1。

表9.3-1 本项目主要噪声源治理措施

	序号
	主要设备
	降噪措施

	1
	搅拌机
	基础减振、室内隔声

	2
	推土机、挖掘机
	夜间不作业

	3
	运矸汽车
	加强管理、减速、限鸣、尽量减少夜间运输、夜间禁止鸣笛


9.3.2环境噪声监测

1、监测对象

本次噪声现状监测分别于场地四周设置4个监测点。
2、监测布点及频次

山西中科检测科技有限公司于2025年5月13日至5月14日，对本项目区域噪声进行了监测。

监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4－2009）进行，各监测点的声压级以A声级计。取样时间为连续5分钟，噪声监测与大气监测同期进行，共监测两天，分昼、夜两次进行。
3、监测结果及达标分析

表9.3-2 噪声监测结果一览表      单位：dB(A)
	监测日期
	监测点位
	昼间
	夜间

	
	
	Leq
	L10
	L50
	L90
	Leq
	L10
	L50
	L90

	5.13
	1#
	38
	41.2
	34.8
	31.0
	38
	38.8
	33.2
	30.4

	
	2#
	36
	37.8
	31.2
	28.8
	37
	38.2
	34.0
	31.4

	
	3#
	41
	42.4
	38.4
	35.0
	37
	39.4
	31.8
	29.2

	
	4#
	39
	41.0
	36.0
	32.4
	35
	37.2
	29.6
	26.2

	监测日期
	监测点位
	昼间
	夜间

	
	
	Leq
	L10
	L50
	L90
	Leq
	L10
	L50
	L90

	5.14
	1#
	38
	41.2
	33.8
	32.6
	38
	40.4
	35.4
	33.4

	
	2#
	44
	46.0
	43.4
	39.0
	38
	37.8
	37.2
	36.8

	
	3#
	45
	47.8
	43.8
	40.0
	41
	44.6
	38.4
	33.4

	
	4#
	47
	50.2
	44.6
	38.2
	39
	39.8
	36.4
	34.8


根据监测结果表9.3-2分析知，厂界监测点噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
9.4声环境影响调查结论及整改建议

本项目对工程产生的各噪声源进行了降噪处理。

经监测厂界监测点满足相关标准限制要求。

建议：

企业应继续加强运输车辆管理，在运输道路沿线，应继续保持限制车速、严禁鸣笛的噪声防治管理措施。

第十章  固体废物环境影响调查

10.1施工期固体废物境影响调查及环境保护措施有效性

本项目施工阶段的固体废物主要为施工产生渣土，此外，还包括施工过程废弃的建筑材料及施工人员少量的生活垃圾。

根据调查本项目施工期固体废物治理措施落实情况如下：

1、施工期产生的渣土、建筑垃圾，施工单位指派专人负责清运，无乱堆乱放现象。

2、施工期参建各方人员生活垃圾设专门垃圾桶收集，统一清运。

施工期间的固体废物不会对周围环境产生不良影响。

根据现场调查，目前，本项目场地无遗留固废问题。

10.2运行期期固体废物境影响调查及环境保护措施有效性

1、运营期未设置管理区，因此不涉及固体废弃物产生。
2、复垦区
本项目已建设完成挡矸墙工程、排水工程（消力池）以及配套运矸道路工程等。
10.3固体废物环境影响调查结论及整改建议

从调查情况看，施工期产生的渣土和少量的建筑垃圾，及时清运，无遗留问题；少量施工期生活垃圾经收集后运至当地环卫部门制定地点统一处置。 

企业针对固废按照环评提出的措施进行了资源化利用或合理化处置，对生态环境未造成不利影响。

第十一章  环境管理、环境监测及环境监理落实情况调查

11.1建设单位环境管理状况

（1）环境管理机构

为保证本项目环保设施正常有效运行和搞好项目的环境管理工作，企业设有专门的环保管理人员，负责整个项目环境管理工作。

（2）环境管理制度

企业制定了《山西保利铁新煤业有限公司环境保护制度》、《环保设施管理制度》、《生态环境绿化管理制度》、《环保资料管理制度》等环境管理制度，对各个操作岗位制定了相应的岗位职责、操作规范。

（3）“三同时”执行情况

建设单位按照国家建设项目环境保护管理规定，进行了环境影响评价，编制了环境影响报告书，并得到有关环保行政主管部门审批。

2021年1月，太原霆星环保科技有限公司编制完成《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目环境影响报告书》。2021年3月2日，晋中市生态环境局以市环函[2021]44号文对该项目报告书进行了批复。2021年12月，山西清韵环保科技有限公司编制完成《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目变更环境影响报告书》。2022年1月24日，晋中市生态环境局以市环函[2022]32号文对该项目报告书进行了批复。

11.2环境监测计划落实情况调查

企业不具备日常环境监测能力，委托社会机构进行监测，监测计划见表11-1。
表11-1  本项目环境监测计划项目
	项目
	监测点
	污染物
	监测频次

	大气
	场界上下风向
	颗粒物、SO2
	1次/季度

	噪声
	场界四周
	LAeq
	1天/半年

	地下水
	污染扩散监测井（复垦区上游设置一座监测井，挡矸墙下游30m~50m处设一座地下水监测井）
	 pH值、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、浑浊度、硝酸盐、亚硝酸盐等17项。
	1次/季度，每两次监测之间间隔不少于1个月

	土壤
	复垦区南区中央及拦矸坝下游各设1个监测点
	总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍、PH值
	1次/3年


11.3突发环境风险事故防范措施落实情况调查

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）和山西省环保厅关于转发环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（晋环函[2015]179号）文件，依据环境保护部办公厅文件《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2010]138号）、《尾矿库环境应急预案编制指南》（环办[2015]48号），企业应按照尾矿库要求编制突发环境事件应急预案，并按照预案建设并完善日常和应急监测系统，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力，建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督，将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

为此，企业正在编制《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目突发环境事件应急预案》以及《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目突发环境事件风险评估》。
企业按照应急预案要求，设立了应急组织机构——应急指挥部、并下设应急指挥部办公室，由总经理担任总指挥，副总经理任副总指挥，承担本项目应急指挥管理。根据本项目实际特点及突发环境事件应急预案，企业可能出现的环境事件主要为复垦区发生裂缝、渗漏、滑坡、管涌以及漫顶、溃坝等事故时产生和次生的突发环境事件。本项目环境风险防范预防措施调查内容和结果，见表11-2。
表11-2 应急污染事故防范措施调查结果

	项目
	调查内容
	调查结果

	污染事故防范、处置设施建设情况
	1、应急预案
	企业正在组织编制《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目突发环境事件应急预案》以及《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目突发环境事件风险评估》。

成立了应急救援指挥，预案明确了应急队组织机构成员及联系方式，并列表明确了市、县各相关外部救援职能部门联系方式，若发生重大环境事件，可及时向有关部门汇报并按要求做好处置措施。  

	
	2、裂缝处理措施
	若发生裂缝，应急处置队伍应立即赶赴现场，在事故下游采用有效的拦截措施，动用铲车、挖掘机等设备，挖沟或筑坝，控制事故的扩大，等事故处理后，将废渣土转移到安全地点，及时清理废弃物，恢复植被。
设置专人对拦渣坝进行管理和维护，严禁在处置场周边爆破、滥挖等危害拦渣坝安全的活动。在拦渣坝附近设立警示标志牌，明确禁止在处置场和坝下进行活动。

	
	3、滑坡处理
	滑坡处理前，应严格防止雨水渗入裂缝内。可用塑性薄膜、沥青油毡或油布等加以覆盖。同时还应在裂缝上方修截水沟，以拦截和引走坝面的积水。

若发生滑坡，应急处置队伍应立即赶赴现场，在事故下游采用有效的拦截措施，动用铲车、挖掘机等设备，挖沟或筑坝，控制事故的扩大，等事故处理后，将废渣土转移到安全地点，及时清理废弃物，恢复植被。

	
	4、管涌处理
	在地基好，管涌影响范围不大的情况下可抢筑滤水围井；险情面积较大，地形适合而附近又有土料时，可在其周围填筑土埂或使用土工织物包裹，以形成水池，蓄存渗水，利用池内水位升高，减少内外水头差，控制险情发展；如堤坝后严重渗水，采用一些临时防护措施尚不能改善险情时，宜降低库内的水位，宜减少渗透压力，使险情不致迅速恶化，但应控制水位下降速度。

	
	5、排水设施堵塞或损坏处理
	当出现排水设施入口堵塞时，应组织人员对入口处的杂物进行清除，并派人值守，保证排水畅通。

如出现排水井倒塌事故，应立即查明倒塌原因，并组织对排水井入口处进行清理，先保证排水畅通，然后抢修排水井设施。

如出现排水隧洞塌方，导致排水不畅，如果上游来水不大，则可以采取停机抢修的办法，减少入库水量，并进入隧洞对塌方部位进行支护。如果处于雨季，且塌方严重，则应根据情况，预先疏散下游群众，然后采取坝上控制排水的措施。


本项目注重日常环境保护管理工作，注重突发环境事件防范，自建立应急响应预案以来，未发生环境事故，试生产期间，未发生突发环境事件。

建议企业在今后的生产过程中，应加强环境管理，健全应急救援管理程序，并严格按照已经备案的突发环境污染事故应急预案的要求，配备齐全各项应急设施和材料，并按照要求进行定期培训和应急演习，提高环境风险防范能力。
第十二章  公众意见调查

12.1调查目的

公众参与从公众利益出发，了解建设项目对社会及自然环境产生影响的程度，了解公众对该项目的真实态度和看法，切实保护受影响人群的利益。

12.2调查对象

本次调查对象主要以填埋区附近的村庄为主，采用发放调查问卷和随机入户调查相结合的方式，重点了解公众对该项目工程的环保措施，环境污染状况的意见和建议。本次调查共发放问卷50份，收回50份，收回率100%。
12.3调查内容及方式

建设单位通过发放调查表的形式，向公众介绍该项目的主要概况，产生的污染源及相应的治理措施，并就相关问题征询公众的具体意见。

12.3.1公众意见调查结果分析

在环保设施调试期间，建设单位通过发放调查表的形式，向公众介绍该项目的主要概况，产生的污染源及相应的治理措施，并就相关问题征询公众的具体意见。公众意见调查结果见表12-1。

表12-1  公众意见调查表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	民族
	
	文化程度
	

	单位或住址
	
	职业
	

	你好！

山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目利用周边煤炭企业产生的煤矸石进行填沟造地，其位于晋中市灵石县两渡镇新庄村北侧1.4km处山沟内，沟道大致呈北-南走向，北高、南低。

本项目复垦区沟长为750m，沟底标高+809m，封场标高+838m，总占地面积6.78hm2，核算库容为81.87万m3。本项目矸石处理量为30万t/a，煤矸石密度按1.8t/m3计，合计16.67万m3/a，复垦区服务年限为3.8年目前本项目已建设了挡矸墙工程、消力池等。
为强化建设项目公开环境信息和强化社会监督的有关规定，山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目环境保护设施验收工作将开展公众参与工作。通过公众参与，了解建设项目施工阶段及试运营阶段的环境影响问题，了解公众对本项目环境保护措施落实情况及满意程度，为改进现有环保措施和提出补救措施提供依据。

	1
	对工程项目的了解程度
	很了解□   一般了解□  不了解□

	2
	施工期间是否发生过环境污染或扰民事件
	有□   无□

	3
	运矸车辆产生的扬尘对您的影响
	严重□   一般□     没有影响□

	4
	运矸车辆产生的噪声对您的影响
	严重□   一般□     没有影响□

	5
	施工期及运营期间是否有矸石乱堆或者占用土地的现象
	有□   无□

	6
	您对该工程的环境保护工作是否满意
	满意□   基本满意□   不满意□

	7
	您对该工程的环境保护有何意见？




表12-2 公众意见调查结果一览表

	序号
	调查内容
	人 数
	所占比例（%）

	1
	对工程项目的了解程度
	很了解
	47
	94

	
	
	一般了解
	3
	6

	
	
	不了解
	0
	0

	2
	施工期间是否发生过环境污染或扰民事件
	有
	50
	100

	
	
	无
	0
	0

	3
	运矸车辆产生的扬尘对您的影响
	严重
	0
	0

	
	
	一般
	3
	6

	
	
	没有影响
	47
	94

	4
	运矸车辆产生的噪声对您的影响
	严重
	0
	0

	
	
	一般
	2
	4

	
	
	没有影响
	48
	96

	5
	施工期是否有矸石乱堆或者占用土地的现象
	有
	0
	0

	
	
	无
	100
	100

	6
	您对该工程的环境保护工作是否满意
	严重
	0
	0

	
	
	一般
	0
	0

	
	
	没有影响
	50
	100

	13
	您对该工程的环境保护有何意见？
	


本次调查共发放调查问卷50份，回收50份，回收率100%，对本问卷的调查结果进行分析可以得出以下结论：

1、有94%的公众对工程项目很了解；6%的公众一般了解。项目周边公众对本项目均了解。

2、本项目施工期间没有发生过环境污染事件或扰民事件。
3、有6%的公众认为运矸车辆产生的扬尘对其有一般影响。根据公众意见，企业应加强运输车辆加盖篷布等管理措施。

4、有4%的公众认为运矸车辆产生的噪声对其有一般影响。根据公众意见，企业要求运输车辆途经村庄时，要求限制车速，禁止鸣笛。

5、有100%的公众认为施工期未有矸石乱堆现象。
6、被调查者中有100%的人对工程的环境保护工作表示满意；没有不满意意见。说明工程的环境保护工作做的较好。

12.3.2环保投诉情况调查

经调查，企业在建设、试运营过程中，严格执行国家环境保护有关法律法规规定，认真执行了环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，按环评及批复要求建设了污染防治设施，自觉接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。项目在建设和试运营期间，未发生环境违法行为及环境污染事件。

12.3.3公众意见调查结论及建议

本项目通过发放调查问卷的方式对工程影响范围内的公众进行了调查，调查表明有100%的公众对该项目的环境保护和环境管理持满意和基本满意态度，没有持不满意意见的。表明企业环境保护意识较高，在施工期及运行期环境污染方面采取了相应的措施，没有造成环境污染事件或扰民事件。

第十三章  调查结论与建议

13.1 结论

1、2021年1月，太原霆星环保科技有限公司编制完成《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目环境影响报告书》。2021年3月2日，晋中市生态环境局以市环函[2021]44号文对该项目报告书进行了批复。2021年12月，山西清韵环保科技有限公司编制完成《山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目变更环境影响报告书》。2022年1月24日，晋中市生态环境局以市环函[2022]32号文对该项目报告书进行了批复。

2、该项目于2023年10月开工建设，2024年12月，沟口挡矸墙工程、消力池等环境保护设施主体工程基本完工，项目主体及环保工程基本满足矸石倾倒条件，下一阶段随着矸石逐步倾倒、形成马道及多层台阶，企业需进一步完善环保工程，比如两侧截水沟建设、马道排水沟建设、边坡防护、消力池建设，并最终进行土地复垦。
3、项目现阶段实际建设总投资200万元，工程为环保治理项目，工程投资全部技为环保投资，实际环保投资200万元，占项目实际建设总投资的100%。

4、山西保利铁新煤业有限公司设有环境管理机构和环境管理制度。

5、工程各项污染防治措施基本按照环评要求进行，可以有效防治污染物排放。根据环境质量监测，项目建设未对周边村庄空气、地下水环境质量造成污染影响。 
6、100%的被调查公众对该工程的环保工作持“满意”或“基本满意”的态度。

13.2 存在问题及整改要求

根据调查结果，企业在实际建设阶段基本落实了各项环保措施，试运营阶段完善了各项环保管理制度，加强了环境保护管理工作，基本落实了环评及其批复的各项环保要求。

根据本项目目前存在的一些问题和不足，同时，为了更好的提高企业管理水平，提出以下建议和要求：

1、进一步加强复垦区的运行管理；对工程机械进行定期检修，确保厂界噪声达标。

2、加快项目突发环境污染事故应急预案的制定，尽快在环境主管部门备案；并根据应急预案要求定期培训和应急演习，提高环境风险防范能力。
3、尽快进行消力池、截洪沟的建设，确保雨水顺利外排。

4、建设单位应尽快对进场道路未硬化路段进行硬化，以减少运输车辆引起扬尘对大气环境带来的污染。

5、设置取土场后，杜绝乱挖乱开现象，取土场内设置临时排水沟，取土完毕后及时对其进行生态恢复。

6、加强环保设施的日常运行与管理，确保污染物稳定达标排放，进一步提高污染应急防范能力，定期进行演练。

7、专人进行巡检，发现矸石有自燃现象，及时进行灭火处理；加强拦矸坝裂缝、破损等问题的观测与巡查，发现问题及时进行修缮、整理。
13.3 项目竣工环境保护验收调查结论

调查认为：山西保利铁新煤业有限公司新建煤矸石综合利用项目环保手续齐全，建设中执行了环境影响评价和“三同时”制度，基本落实了环境影响报告书和批复的要求，主要污染物实现达标排放，该项目具备竣工环境保护初步验收的条件。
开展自行竣工环境保护验收调查工作





单


环境保护验





查委托





研读资料：环境影响报告及批复文件；设计资料；工程竣工资料；其它资料


资料：环境影响评





告及审


文件，设


资料及审


文件，工程竣工资





其他资料








了解工程概况和区域生态特点，明确有关环保要求，制定初步调查工作方案






































，明确


关





要求





定初


调











案








进行初步调查














查











环境概况调查











调














生态影响调查





影响


调














污染源和环境敏感目标调查


染源和


境敏




















环境保护措施、设施落实情况调查








施、














况


查





确定验收调查范围、重点、执行标准、采用的技术方法


收


查范





重

















、

















法





确定验收调查内容





























制定竣工环境保护验收调查监测方案


定竣工环





护





调查


测


案





生态保护措施及效果检查




















及


果检











环境保护措施和设施运行及效果检查








果检查




















环境风险和污染源监测

















公众意见调查





生态影响调查分析





环境影响调查分析





公众意见分析





补救措施与建议





编写竣工环境保护验收调查报告





图1-3-1  竣工环境保护验收调查工作程序图





图1.5-1  本项目环境保护目标图（1格1km）





图2-1-1     本项目地理位置图





图2-1-1  井田交通位置图（1:250000）





图2.2-1 灵石县地表水系图





图2.2-2 郭庄泉域与本项目位置关系图





图3.1-1 场地总平面布置图





图3.1-4  煤矸石综合治理覆土还田作业流程图








图5.1-1 项目评价区土地利用现状图





图5.1-2 项目评价区土壤侵蚀现状图





图5.1-3 项目评价区植被类型现状图









